云南省水利厅水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况

随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 项目法人或建设单位 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查项目及内容 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 昆明市轨道交通4号线工程 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 915301006836678312 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月25日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、对2019年8月14日省水利厅组织的检查提出的问题和整改意见不够重视，截至本次检查时只完成了部分整改工作，对建设过程中产生的弃渣及去向未进行及时、准确跟踪，缺少消纳弃渣量台账。3、检查时未提供可查阅的水土保持监测报告资料和表土剥离资料。4、缺少水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 2 | 云南省水利厅 | 500千伏白邑输变电工程 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 91530000916522909Q | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月21日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，落实了水土保持资金。开展了水土保持监测、监理工作。已实施的截排水沟、植树种草等水土保持措施，发挥了一定的水土保持功能。2、水土保持监测工作滞后（项目2019年9月开工建设，2019年11月委托监测）。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 3 | 云南省水利厅 | 昆明长水国际机场东侧场地平整项目 | 云南机场集团有限责任公司 | 91530000748276947E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月21日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，组织开展了水土保持后续设计工作。2、未开展水土保持监测工作。3.水土保持监理纳入主体监理，但缺少主要的水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳水土保持补偿费。 |
| 4 | 云南省水利厅 | 昆明长水国际机场航站区改扩建工程项目 | 云南机场集团有限责任公司 | 91530000748276947E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月21日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、1#临时存土场截水沟、排水沟、覆土和绿化等措施施工滞后。3、主体工程至1#临时存土场道路两侧随意倾倒渣土现象严重。4、场内部分开挖地段地表裸露，未及时采取植物或覆盖措施。5、水土保持监测工作滞后（项目2017年6月开工建设，2019年5月委托监测）。6、缺少水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：水土保持补偿费为0元。 |
| 5 | 云南省水利厅 | 昆明长水国际机场航站区改扩建行李及下穿通道配套工程 | 云南机场集团有限责任公司 | 91530000748276947E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月21日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、2#临时存土场缺少临时拦挡设施、截排水设施，尚未实施植物措施。3、部分施工便道路段存在随意倾倒的渣土、建筑垃圾，水土保持监管责任不到位。4、水土保持监测工作滞后（项目2018年11月开工建设，2019年6月委托监测）。5、缺少水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：无需缴纳水土保持补偿费。 |
| 6 | 云南省水利厅 | 昆明市西山区国家综合档案馆建设项目 | 昆明市西山区档案局 | 125301124314114507 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月22日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持监测工作严重滞后，截至本次检查时尚未正常开展。3、缺少水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 7 | 云南省水利厅 | 模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施项目（灵长类设施） | 中国科学院昆明动物研究所 | 12100000431204371N | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月22日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目开工前建设单位未组织开展水土保持后续设计，现有设计资料不能反映弃渣量增加且外运至商业消纳场、占地面积增加0.23公顷等较原方案变化的情况。3、项目区截排水系统不够完善。4、部分临时堆土区域裸露，缺少拦挡覆盖、截排水设施。5、缺少水土保持监理资料。6、本项目新增弃渣9810立方米堆放在云南振业建工有限公司经营的五华区马鞍山龙源建筑垃圾处置场内，但是未提供该建筑垃圾处置场的合法性证明材料。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 8 | 云南省水利厅 | 云南财经大学安宁校区一期建设项目 | 云南财经大学 | 12530000431203360J | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月25日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目开工前建设单位未组织开展水土保持后续设计。3、1#道路北侧边坡陡峭、部分裸露，开挖边坡截排水系统不完善，植物措施滞后。4、场区内堆土缺少临时拦挡、覆盖措施。5、缺少水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 9 | 云南省水利厅 | 云南农业职业技术学院排危与新建项目 | 云南农业职业技术学院 | 125300004312012182 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年5月25日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持监测工作滞后（项目2018年月开工建设，2020年1月委托监测）。3、缺少水土保持监理资料。 水土保持补偿费缴纳情况：无需缴纳水土保持补偿费。 |
| 10 | 云南省水利厅 | 云南食用菌高效生产高技术产业化示范工程项目 | 云南中合食用菌有限责任公司 | 91530122552731207K | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月9日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未按照批复水土保持方案设计实施景观绿化，已实施的绿化标准低，绿化景观区存在明显裸露和水土流失。3、排水体系不畅，厂区积水不能顺畅排放。4、水土保持监测工作滞后（项目2018年月开工建设，2019年11月委托监测）。5、水土保持设施验收报告结论与实际情况不符。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 11 | 云南省水利厅 | 南盘江宜良县段治理工程 | 中交(宜良)投资建设发展有限公司 | 91530125MA6MEE6B0B | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况；工作开展 （六）水土保持监测、监理情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月9日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持工作组织管理机构不健全，缺乏水土保持专项工作管理机构和人员，水土保持工作管理不规范。3、项目建设和施工单位缺乏表土剥离保护利用意识，未按批复水土保持方案的设计进行表土剥离利用。4、未开展项目水土保持后续设计和水土保持施工技术交底。5、施工现场开挖回填边坡缺乏临时拦挡、截排水、遮盖等防护措施，施工临时堆土堆料缺乏防护措施。6、项目于2020年6月开展水土保持监测，水土保持监测工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 12 | 云南省水利厅 | 禄劝县掌鸠河屏山镇段治理工程一期项目 | 昆明市防汛抗旱指挥部 | 11530128MB0P60671W | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月10日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、水土保持设施竣工验收资料不完备，验收手续不完善。 水土保持补偿费缴纳情况：未向省水利厅缴纳水土保持补偿费。 |
| 13 | 云南省水利厅 | 乌东德电站送电广东广西输电工程（特高压多端直流示范工程）送端电站侧交流配套工程项目 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 91530000916522909Q | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月10日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、所检查的160#基塔平台撒草绿化工作基本完成，但绿化率不高，雨季易造成水土流失。3、未见表土剥离资料。4、水土保持监测报告中未真实反映各基塔实际的开挖与回填土石方量，需进一步细化核实。5、159#塔基的排水系统不完善，迹地未恢复，未实施植物措施。6、水土保持监理工作薄弱。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 14 | 云南省水利厅 | 昆明市寻甸功山至东川高速公路 | 云南功东高速公路建设指挥部 | 12530000356074166R | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月11日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、弃渣场的场址和规模存在重大变更，未依法履行水土保持方案变更手续，存在“未批先变”行为。1#弃渣场下游距东川至昆明支线铁路较近（约100米），对该铁路安全有重大影响，选址存在制约性。1#、3#、7#弃渣场级别属于4级弃渣场，弃渣场设置时未按规定开展地质勘查工作。3、现场检查的各弃渣场、施工营场地、临时施工区实施的植物措施成活率和保存率低，项目植被恢复整体较差。4、大湾地隧道入口处公路边坡滑坡处置不规范，缺乏边坡支护、截排水和植被恢复。5、水土保持监测工作滞后（项目于2016年3月开工建设，2016年9月开展水土保持监测）。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 15 | 云南省水利厅 | 云南总队综合仓库及西南片区应急保障物资储备库 | 云南省公安边防总队后勤部 | / | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月12日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、项目水土保持工作组织管理机构不健全，未明确水土保持专项工作管理机构和人员，水土保持工作管理不规范，未开展项目水土保持后续设计3、项目建设内容、布局和征占地范围存在重大变更，未依法履行水土保持方案变更手续，存在“未批先变”行为。4、项目建设单位已经变更，没有及时履行水土保持责任主体变更手续。5、未开展水土保持监测和监理工作。 水土保持补偿费缴纳情况：无需缴纳土保持补偿费。 |
| 16 | 云南省水利厅 | 华电云南孝母山20万千瓦风电项目 | 华电云南发电有限公司 | 915300007755243524 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月12日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目弃渣场存在重大变更，未依法履行水土保持方案变更手续，存在“未批先弃”行为。3、1#进场道路上边坡过陡，缺乏挡护措施和截排水工程，导致上边坡垮塌较为严重。4、进场道路已实施的排水沟存在明显堵塞和淤积（如6号风机支线道路、11号风机支线道路），造成排水不畅。5、项目批复水土保持方案设计的水窖没有实施。6、弃渣场、进场道路上下边坡、风机机坪等区域实施的植被成活率和保存率低，项目植被恢复整体较差。7、工程已于2016年5月完工，存在“未验先投”行为。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费 |
| 17 | 云南省水利厅 | 国家高速公路G78汕（头）昆（明）高速公路江底（滇黔界）至召夸高速公路 | 云南江召高速公路改扩建工程建设指挥部 | 12530000346682280M | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月15日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。项目改建段已完成水土保持设施自主验收报备（云水保备2019-92号）。2、部分扰区域水土保持措施不完善，如临时施工场地未绿化或复耕，道路开挖和回填边坡还存在地表裸露。3、部分弃渣场未按水土保持方案变更报告进行削坡整形、实施拦挡措施。如16号弃渣场未降坡、整形和复耕；23号弃渣场未实施拦挡措施；当地村民从14号弃渣场弃渣场取石，实施的水土保持措施被人为破坏。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 18 | 云南省水利厅 | 国道326线宣威市西过境联络线公路 | 宣威市交通运输局 | 11530381015157537M | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月16日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、项目已通车，水土保持设施自主验收工作还未开展。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 19 | 云南省水利厅 | 国高网G60沪昆高速公路白水段安全隐患改造项目 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 915300007873997205 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月16日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案开展了水土保持监测、监理工作。2、上行线服务区部分开挖边坡边坡绿化措施不位，加油站外的绿化措施不到位，部分区域地表裸露。3、水土保持监测工作滞后（项目于2017年7月开工，2019年12日委托开展水土保持监测工作）。4、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 20 | 云南省水利厅 | 宣威市石城河水库工程 | 宣威市石城河水库工程建设管理局 | / | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月17日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、料场区植物措施实施不到位。3、水土保持监测工作滞后（项目于2012年开工，2014年4月委托开展水土保持监测工作）。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 21 | 云南省水利厅 | 国道213线会泽县江底至钢厂段落公路改造项目 | 会泽县交通运输局 | 1153032b015165748R | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年6月18日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未依法及时履行水土保持方案变更手续。3、弃渣场中1号、3号、4号、6号、9号管理不到位。4、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未向省水利厅缴纳水土保持补偿费。 |
| 22 | 云南省水利厅 | 香格里拉至丽江（白汉场）高速公路（迪庆段） | 云南丽香高速公路投资开发有限公司 | 91530000086365931T | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年7月27日至28日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、K76+860弃渣场拦渣堤高度无法满足实际堆渣要求；堆渣边坡过陡，坡比达不到设计要求；截排水措施不完善。K75+235、K61+004弃渣场堆渣边坡过陡，坡比达不到设计要求，弃渣场下游已确定搬迁居民点均未搬迁。3、施工便道、施工营地及开挖边坡未按照水土保持方案布设水土保持临时措施。4、施工便道及路基边坡植物措施落实不到位。5、未依法对表土进行全面分层剥离、保护和利用。6、水土保持监测报告缺少现场监测点记录表、水土流失量观测数据、水土流失量计算成果等关键数据。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 23 | 云南省水利厅 | 香格里拉县至四川稻城公路（香格里拉段）工程 | 香格里拉市交通运输局 | 19538421MB1945540E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年7月28日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、2019年提出的未依法履行水土保持方案变更手续尚未完成整改，仍然存在“未批先变”“未批先弃”行为。3、K46+720弃渣场及K50+730弃渣场截排水措施、拦挡措施整改不到位。K66+090弃渣场拦挡及截排水措施均未实施，违反了“先拦后弃”的原则；弃渣场堆渣边坡未进行分台碾压及削坡整形，边坡过长过陡，坡比达不到设计要求；植物措施成活率达不到要求。现场检查其他弃渣场均已完成整改。4、部分路基边坡、施工便道、施工营场地等区域仍然存在随意弃渣现象，道路边坡、冲沟地带缺乏拦挡，水土流失严重。K50—K60段路基下边坡影响河道行洪的弃渣已基本清理，但公路下边坡还存在少部分挂渣。K63—K70段路基上边坡裸露，已形成侵蚀沟，水土流失现象明显，未及时恢复植被；下边坡存在大量挂渣，损坏植被及水土流失现象明显，未及时恢复植被。5、水土保持监测工作开展滞后（2016年6月委托），监测频次偏低，达不到规范要求。6、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 24 | 云南省水利厅 | S254线迪庆州德钦县奔子栏镇至四川巴塘公路工程 | 德钦县奔子栏镇至四川巴塘公路工程一期工程建设指挥部 | 12533422MB0X201327 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年7月29日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案开展了水土保持监测。2、2019年提出的未依法履行水土保持方案变更手续尚未完成整改，仍然存在“未批先变”“未批先弃”行为。3、项目实际使用的所有弃渣场均位于金沙江干流的河滩地上，不符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）中对弃渣场的选址规定。4、弃渣场防护措施不到位。5、未按照水土保持方案布设水土保持临时措施。6、未依法对表土进行全面分层剥离、保护和利用。7、水土保持监测工作开展滞后（2019年9月委托）。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 25 | 云南省水利厅 | 澜沧江里底水电站工程 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 915300007194494905 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年7月29日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 26 | 云南省水利厅 | 澜沧江托巴水电站工程 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 915300007194494905 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年7月30日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、上坝高线公路等施工道路边坡裸露且存在挂渣，大坝施工区开挖边坡裸露，已形成侵蚀沟，水土流失现象明显；地下厂房进场道路沿江段拦挡措施不完善，边坡裸露且存在挂渣，挂渣有流入澜沧江的隐患。3、吉介土弃渣场、上坝高线公路等施工道路未按水土保持方案布设临时排水、临时覆盖等水土保持临时措施。4、水土保持监测资料缺少监测图纸及监测点现场记录表。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 27 | 云南省水利厅 | 澜沧江上游梯级电站500kV送出工程（乌弄龙电站至托巴电站、乌弄龙电站经里底电站至托巴电站线路工程） | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 91530000916522909Q | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年7月31日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年4月13日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第37号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 28 | 云南省水利厅 | 华坪县腊姑河水库工程 | 华坪县腊姑河水库工程建设管理处 | 19533223555138919G | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月14日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持设施验收工作滞后。3、采石场未按照水土保持方案采取水土保持植物措施，存在大量裸露区域，截排水措施不完善，开采平台积水重。2#弃渣场及3#弃渣场未按水土保持方案布设截排水措施，堆渣边坡未进行削坡分级，坡长及坡比均达不到水土保持方案要求，弃渣场植物措施植被覆盖度达不到规范要求。4、水土保持监测工作未按照有关标准及规范开展。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费 |
| 29 | 云南省水利厅 | 泸沽湖旅游区污水截污治污体系完善工程 | 丽江市泸沽湖管理局 | 11533200753597550C | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月15日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年6月29日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第74号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 30 | 云南省水利厅 | 丽江市粪便处理工程 | 丽江市古城区城市管理局 | 11533201432901945W | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月16日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、水土保持监测工作严重滞后（项目于2013年10月开工建设，2014年7月完工，2019年年底才委托水土保持监测单位开展水土保持监测工作），且未按照有关标准及规范开展监测工作，至今未提交任何水土保持监测资料及监测数据。3、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 31 | 云南省水利厅 | 香格里拉至丽江（白汉场）高速公路（丽江段） | 云南丽香高速公路投资开发有限公司 | 91530000086365931T | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月16日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作。2、现场检查的弃渣场中：K82+920弃渣场顶部的堆渣平台未按水土保持方案整平，弃渣场周边及边坡尚未按水土保持方案布设截排水设施；K108+600弃渣场尚未按水土保持方案开展复垦工作，马道排水沟淤积严重。3、未依法对表土进行全面分层剥离、保护和利用。4、水土保持监测报告缺少现场监测点记录表、水土流失量观测数据、水土流失量计算成果等关键数据。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 32 | 云南省水利厅 | 临沧市康家坝水库 | 康家坝水库管理局 | 12533500555115952L | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月22日 | 方案实施和运行情况:2015年12月30日已经和主体工程一并验收，因51.92万元水土保持补偿费未缴纳，所以未取得水土保持验收鉴定书。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 33 | 云南省水利厅 | 省道S312线云县至凤庆公路项目 | 临沧市公路建设开发有限责任公司 | 915309007312351103 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月23日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作。2、项目存在重大变更，未及时履行水土保持方案变更手续，存在“未批先变”、“未批先弃”违法行为。3、项目已于2018年12月完工，至今仍未开展水土保持监测工作。4、未依法缴纳水土保持补偿费。5、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 34 | 云南省水利厅 | 临沧市体育场（馆）工程 | 临沧市文化和旅游局 | 11533500MB0R860132 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月23日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年7月22日取得省水利厅验收备报回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第99号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 35 | 云南省水利厅 | 玉溪（红龙厂）至临沧高速公路工程项目 | 云南玉临高速公路建设有限责任公司 | 91530000MA6K3QPC0E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年9月24日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作。2、项目变更手续不完善，存在“未批先变”和“未批先弃”的违法行为。3、五老山隧道1#弃渣场、2#弃渣场防护措施不到位；K251+552弃渣场未布设外围截排水措施，临河段挡墙已损坏，堆渣高度较高、边坡坡度较陡，未进行分台、削坡，由于冲刷严重，已出现不同程度的侵蚀沟，存在较大的安全隐患；K249+050弃渣场边坡冲刷严重，未布设截排水设施，渣场下游为主线桥墩，存在较大安全隐患；K242+000弃渣场已经实施的挡渣墙损毁严重，边坡冲刷明显，弃渣堆放不规范。4、水土保持监测工作频次不足。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 36 | 云南省水利厅 | 南涧县乐秋河水库工程 | 南涧县乐秋河水库工程建设管理局 | 125329260642849628 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年10月19日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、枢纽区弃渣场未按水土保持方案实施植物措施（仅植草，未栽植乔木及灌木），植被覆盖度达不到规范要求。3、水土保持监测工作未按照有关标准及规范开展，测报告缺少土石方开挖及回填量、弃渣场堆渣情况、水土保持措施实施情况及工程量、现场监测点记录表、水土流失量观测数据、水土流失量计算成果等关键数据。4、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 37 | 云南省水利厅 | 六库至兰坪二级公路项目（大理段） | 怒江傈僳族自治州交通运输局 | 11533300015279235R | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年10月20日 | 方案实施和运行情况：项目未开工，暂不实施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 38 | 云南省水利厅 | 国道320线南华天申堂至漾濞跃进桥公路改建工程 | 国道320线南华天申堂至漾濞跃进桥公路改建工程建设指挥部 | 53292331639136X | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年10月20日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未依法履行水土保持方案变更手续，存在“未批先变”“未批先弃”行为。3、现场检查的1#弃渣场堆渣高度过高，坡比达不到设计要求，植物措施成活率达不到规范要求。4、水土保持监测工作滞后（项目2015年9月开工建设，2017年年底才委托开展监测工作），水土保持监测单位未按时提交水土保持监测资料，未向建设单位书面反馈整改意见。5、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 39 | 云南省水利厅 | 云南其亚金属有限公司绿色低碳水电铝加工一体化项目350k/ta电解铝及配套400k/ta炭素工程 | 云南其亚金属有限公司 | 91532932MA6N24MD7U | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年10月21日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持措施落实不到位。3、建设单位未按规范委托具有水土保持工程施工监理专业资质的单位开展水土保持监理工作，由主体监理单位承担监理任务。6、水土保持监测工作滞后（项目2019年4月开工建设，2020年7月才委托开展监测工作）。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了80%的水土保持补偿费，剩余20%水土保持补偿费未缴纳。 |
| 40 | 云南省水利厅 | 永昌500kV输变电工程 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 91530000916522909Q | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年10月21日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年6月15日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第64号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 41 | 云南省水利厅 | 洱源县第二自来水厂供水工程 | 洱源县住房和城乡建设局 | 11532930015250977C | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2022年10月22日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水厂区开挖边坡裸露，未按水土保持方案布设边坡防护措施及截排水措施。进场道路施工期未布设临时排水沟，存在水土流失隐患。3、水土保持监测工作滞后（项目2017年7月开工建设，2019年6月才委托开展监测工作）。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 42 | 云南省水利厅 | 云南省文山州德厚河流域白牛厂汇水外排工程 | 文山州白牛厂水务开发有限公司 | 91532600MA6NBGXA4E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月16日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、1#弃渣场拦挡措施不完善（弃渣场下游右侧未布设拦挡措施）；3#弃渣场堆渣边坡过陡，坡比达不到设计要求，弃渣场排水设施淤积严重，排水不畅，边坡在降雨侵蚀力作用下冲刷严重，已形成明显侵蚀沟；采石场未按水土保持方案布设拦挡及截排水措施；采石场进场道路截排水措施不完善。水土保持监测工作开展滞后（2018年6月开工，2019年7月才委托），监测成果资料不齐全，未见现场监测记录表，土石方平衡情况及弃渣场特性未交待清楚。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 43 | 云南省水利厅 | 蒙自至文山至砚山高速公路工程 | 中交云南高速公路发展有限公司 | 91530121309655611E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月17日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、工程建设过程中，线路长度及走向、征占地面积、土石方量等发生较大变化，实际启用的49个弃渣场仅有7个位于水土保持方案批复位置，其余弃渣场位置、容量等全部发生变化，未依法履行水土保持方案变更手续，存在“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、9—1弃渣场未实施拦挡措施;10—4弃渣场下游紧邻殡仪馆，存在安全隐患;1#取土场未按水土保持方案实施截排水措施及植物措施。4、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 44 | 云南省水利厅 | 砚山县稼依水库除险加固工程 | 砚山县水利工程建设建管中心 | 12532622432295148U | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月17日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作，省水利厅已于2012年12月组织完成该项目的竣工验收工作，并印发了验收鉴定书。2、水土保持资料的归档不规范、不齐全，未见水土保持有关验收资料。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 45 | 云南省水利厅 | 云南斗月金矿改扩建工程 | 云南广南县斗月矿业有限公司 | 91532627763893038P | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月18日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、自水保方案批复以来，云南斗月金矿改扩建工程一直未开工建设，对应的水土保持措施也未实施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 46 | 云南省水利厅 | 云南省高速公路网S19广南至兴街高速公路广南至那洒段工程 | 文山州广那高速公路投资建设开发有限公司 | 91532600MA6K8NL57U | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月18日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、存在重大变更，未履行水土保持方案变更手续。3、资料归档不全。4、项目已完工投入运行，未开展水土保持设施自主验收工作存在“未验先投”行为。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 47 | 云南省水利厅 | 富宁县侨兴矿业有限责任公司黄金生产技改项目 | 富宁县侨兴矿业有限责任公司 | 91532628775522234E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月19日 | 方案实施和运行情况：该项目取得批复后，一直未开工。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 48 | 云南省水利厅 | 云南神火铝业有限公司90万吨绿色水电铝材一体化项目 | 云南神火铝业有限公司 | 91532628MA6N4LD35Q | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月19日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未按水土保持方案布设临时截排水措施。3、水土保持监测单位未严格按照有关标准规范要求开展水土保持监测工作，无水土保持监测现场记录表。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 49 | 云南省水利厅 | 国高网G85渝昆高速公路及其联络线G8511昆磨高速公路会泽段 研和段 甘庄段 通关段 安全隐患改造项目 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 915300007873997205 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月23日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年11月16日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第161号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 50 | 云南省水利厅 | 普洱市墨江县联珠49.5MW风电场工程 | 大唐普洱新能源有限公司 | 9153082259201398X1 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月23日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2018年10月9日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保备2018—88号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 51 | 云南省水利厅 | 牛洛河江城县城段治理工程 | 江城哈尼族自治牛洛河江城城段治理工程建设管理局 | 12532727077649908W | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月24日 | 方案实施和运行情况：项目已经完工投入运行多年，未开展水土保持设施自主验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 52 | 云南省水利厅 | 云南省思茅至澜沧高速公路 | 云南交投普澜高速公路有限公司 | 91530800MA6KEBLF9W | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月25日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案存在重大变更，原方案规划41个弃渣场，市级启用73个，未履行方案变更审批手续，存在“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、K40+020右侧75米弃渣场堆渣高度过高，K65+400、K86+620弃渣场坡面截排水设施不到位，植被恢复效果不佳。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 53 | 云南省水利厅 | 澜沧县污水处理厂及配套管网工程 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 915308285662127829 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月25日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年9月30日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕145号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 54 | 云南省水利厅 | 国道213线基诺山至勐远公路改造工程 | 西双版纳傣族自治州交通运输局 | 115328000151089388 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月25日至26日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年8月21日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕123号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 55 | 云南省水利厅 | 国道213线勐远至磨憨口岸公路改造工程 | 西双版纳傣族自治州交通运输局 | 115328000151089388 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月25日至26日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年8月21日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕121号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 56 | 云南省水利厅 | 勐海县曼满水库加固扩建工程 | 勐海县水务局 | 115328220152367296 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月26日 | 方案实施和运行情况：2014年2月18日，云南省水利厅云水建管〔2014〕13号《云南省水利厅关于勐海县曼满水库加固扩建工程竣工验收鉴定书的通知》通过验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 57 | 云南省水利厅 | 普洱市宁洱县至江城至中越三号界碑公路工程 | 普洱市交通建设集团有限责任公司 | 915308005772900305 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月27日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、施工过程中的临时措施不足。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 58 | 云南省水利厅 | 云南省勐腊至勐满口岸高速公路 | 云南勐勐满高速公路有限公司 | 91532823MA6K7PXK6E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月27日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、部分弃渣场整形、覆土后未进行植被恢复，处于裸露状态。2、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 59 | 云南省水利厅 | 宜宾至昭阳区高速公路项目（彝良县段、昭阳区段） | 昭通市宜昭高速公路投资开发有限公司 | 91530600MA6KBFFH15 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月27日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、部分弃渣场未在原本水土保持方案设计中存在变更。3、二期部分弃渣场尚未取得相关部门许可。4、渣场稳定性评价预先做不合理。5、受实际地形限制，存在选址不合理问题有安全隐患。6、表土剥离未达标，缺乏表土剥离利用意识。7、项目水土保持专项管理不到位。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 60 | 云南省水利厅 | 云南昊龙实业集团有限公司乐红铅锌矿项目 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 915306217482728742 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月28日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、裸露边坡植被情况待完善。3、表土堆积，收集利用有待加强。4、部分小挡墙设施需完善。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 61 | 云南省水利厅 | 国道213线绥江至木杆段公路改扩建工程 | 绥江至木杆国省道干线公路建设指挥部 | 12532100MB1E47102H | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月28日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、部分渣场坡面较陡。3、水源保护区内有存在渣场的可能，水源保护区范围截挡与否模糊。3、截排水沟配置不完备。4、监测工作较施工进度滞后。5、前期工作无档案、文件支撑。6、部分临河弃渣场堆渣不规范占用河道。7、表土剥离工作有待加强。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 62 | 云南省水利厅 | 镇雄县鑫源煤矿 | 镇雄县鑫源煤矿有限责任公司 | 91530627781655623J | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年11月30日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、表土剥离利用及保护不充分。3、截排水措施处理有待完善。4、临时排水措施有待加强。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 63 | 云南省水利厅 | 渝昆新复线昭通至泸州高速公路彝良至威信段工程（镇雄县段） | 昭通市昭泸高速公路投资开发有限公司 | 91530600MA6KBFFF5F | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月1日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、工程前期未开展水土保持专项，监理工作专业度不够，责任落实不到位。3、部分弃渣场下游存在敏感点、居民点。4、部分弃渣场坡度较大。5、部分弃渣场变更未完成。6、昭通市水利局整改意见未落实。7、表土剥离不充分，面积统计彻底。8、监测报告与建设实际有出入。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 64 | 云南省水利厅 | 保山市东南过境绕城高速公路工程 | 保山市东南过境绕城高速公路工程建设开发有限公司 | 91530502MA6K7WH77F | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月4月 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、弃渣场存在重大变更，因部分弃渣场（K31+300）安全稳定性分析及选址意见不完备，未及时履行报批手续。3、项目水土保持设施不完善、弃渣场分台、截排水、植物恢复措施不到位。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 65 | 云南省水利厅 | 隆阳区芒宽乡勐赖怒江大桥项目 | 保山市隆阳区交通运输局 | 115330010152570010 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月4日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年5月19日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第52号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 66 | 云南省水利厅 | 省道S335腾冲机场连接线工程 | 腾冲市交通运输局 | 11533023015260266P | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月4日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案存在重大变更，未履行水土保持变更审批手续。3、水土保持设施不完善，临时措施、渣场削坡分台、截排水等存在不到位情况。3、监测工作滞后。4、弃渣场手续不完备。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 67 | 云南省水利厅 | 昌宁县立觉河水库工程 | 昌宁立觉河水库工程建设管理局 | 无（多年前组建的临时机构） | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月4日 | 方案实施和运行情况：项目已验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 68 | 云南省水利厅 | 盈江县污水处理厂及配套管网工程 | 盈江县住房和城乡建设局 | 11533123356109189D | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月5日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、项目水土保持设施验收工作滞后。3、与水土保持监测单位签订监测合同，未提交相关监测季报、年报，情况不明。4、未落实水行政主管部门的监督检查意见。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 69 | 云南省水利厅 | 云南省梁河县湾中河水库工程 | 梁河县水利局 | 11533122015X687395 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月5日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、项目未开工。 水土保持补偿费缴纳情况：已经缴纳水土保持补偿费97.144万元，待缴纳24.286万元。 |
| 70 | 云南省水利厅 | 龙江水利枢纽水资源综合利用工程 | 德宏州龙瑞江水利开发管理有限公司 | 91533102MA6L0A4U5Y | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月6日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作。2、施工场地、便道、临时截排水措施不到位。3、临时堆渣不规范，削坡分台、截排水拦挡不到位。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 71 | 云南省水利厅 | G320线一平浪至楚雄牛凤龙公路项目（楚雄市段） | 国道320线安丰营至天申堂公路改建工程建设指挥部 | 12530000356072486E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月7日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、新修路段减短以老路整修为主、弃渣量消减、水土保持补偿费较预期差距较大。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 72 | 云南省水利厅 | G320线安丰营至一平浪段改建工程（禄丰县段） | 国道320线安丰营至天申堂公路改建工程建设指挥部 | 12530000356072486E | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月7日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、坡面绿化不足、上游截排水沟、分台设施不完善。3、土关镇境内段由当地政府单独立项审批水保方案，固该段水保方案与省厅报批方案有异。4、监理资料不齐备。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 73 | 云南省水利厅 | 德宏芒市机场跑道延长及附属设施建设项目 | 云南机场集团有限责任公司德宏芒市机场 | 91533100919053220M | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月7日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持设施验收工作滞后。。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 74 | 云南省水利厅 | 省道S339线芒市遮放至芒海公路改造工程 | 芒市人民政府交通运输局 | 11533103015267402K | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月7日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作。2、建设单位未落实水行政主管部门监督检查意见。3、项目未依法履行变更手续，存在“未批先变”“未批先建”违法行为。4、施工过程中随意弃渣，公路沿线一直有临时堆渣，无水保临时措施。5、对表土未剥离保护利用。6、弃渣场水土保持措施不到位，高陡边坡基本无排水措施，出现平重侵蚀沟。拦挡不到位，有弃渣溢出。7、水土保持监理工作不到位。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 75 | 云南省水利厅 | 石屏县阿白冲水库工程 | 石屏县阿白冲水库工程建设管理局 | 12532525054681585C | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月7日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、3号弃渣场截排水措施未落实，植物措施达不到方案要求。3、风化料场截排水措施未布设，边坡冲刷严重，已形成侵蚀沟。4、项目水土保持设施验收工作滞后。。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 76 | 云南省水利厅 | 国高网G5615天猴高速公路燕子洞段和异龙湖段安全隐患改造工程 | 红河州公路开发经营有限责任公司 | 915325002178738571 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月7日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年7月31日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第107号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 77 | 云南省水利厅 | 南华县小箐河水库工程 | 南华县小箐河水库工程建设管理局 | 115323240151173641K | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月8日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、表土剥离利用去向、用量体现不明确。3、复建道路边坡存在冲刷。4、进场道路及周边尚未维护无排水设施。5、监测未开展三色评价、部分资料欠缺。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 78 | 云南省水利厅 | 国高网G56杭瑞高速公路恐龙山段、楚雄段、灵官桥段、普淜段、永平段安全隐患改造项目 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 915300007873997205 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月8日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、外借土石方量来源、数量统计不全。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 79 | 云南省水利厅 | 蔓耗至金平高速公路工程 | 红河州蔓耗至金平高速公路工程投资建设开发有限公司 | 91532500MA6K76GL4T | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月8日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、存在重大变更，未依法履行变更报批手续。3、K0+993弃渣场未按水保方案落实右侧拦挡及截排水措施；麻栗坡1号弃渣场挡墙高度不够，截排水措施不完善，边坡较陡。麻栗坡2号弃渣场挡墙高度不够，边坡分段马道未布设排水沟，侵蚀严重，已造成明显水土水土流失。K26+650弃渣场挡墙高度不够，马道无排水，渣场周边截水设施不完善。4、未落实水行政主管部门检查意见。5、资料准备不充分未全部归档。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 80 | 云南省水利厅 | 红河县地质灾害搬迁避让及山地城镇建设场地（凹腰山片区）综合整治工程 | 红河州自然资源局 | 111532529011520687XD | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月8日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年8月31日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第131号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 81 | 云南省水利厅 | 国道G219线福贡至六库段公路改建工程 | 怒江州公路开发投资有限公司 | 91533300753552619K | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月8日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未履行水土保持变更手续。3、项目水土保持设施验收工作滞后。4、临时措施拆除不及时。5、建设单位水土保持法律意识不强。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 82 | 云南省水利厅 | 国家高速公路网G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 91532900MA6K872W34 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月9日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、表土剥离未达到方案要求。3、2号弃渣场与主体桥梁工程距离较近。4、水保方案变更进度滞后，部分选址意见未及时报水行政主管部门审批。未及时全面与水行政主管部门沟通、未批先变。5、部分弃渣场存在冲刷、临时排水措施不完善、未布设拦挡措施、水土保持设施滞后。6、部分弃渣场下游存在安全隐患，涉及自然保护区、水源地保护敏感点。7、即将通车，但植物措施落后。8、“三同时”工作不到位。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 83 | 云南省水利厅 | G326线屏边（零开）至河口（洞坪）改建公路 | G326线屏边（零开）至河口（洞坪）改建公路建设指挥部 | 1253250007763974ZW | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月9日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未按规定对水土保持资料进行建档管理。3、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 84 | 云南省水利厅 | 元谋县城市污水处理厂及配套管网项目 | 元谋县自来水公司 | 91532328217600496J | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月10日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年11月19日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第165号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 85 | 云南省水利厅 | 元谋县姜驿乡泥嘎姑铁矿项目 | 元谋县宝顺矿业有限责任公司 | 915323285577536677 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月10日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、矿区为村民集体资产，村民水土保持意识不强，水保措施不到位。3、矿区外围、内部排水系统均不完善，普遍存在冲刷现象。4、三同时”工作不到位。5、渣场位置变更，有报县水务局审批许可堆渣，但未报省厅变更审批。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 86 | 云南省水利厅 | 武定县菜园河近城坝段治理工程 | 武定县水务局 | 11532329431965461N | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月11日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 87 | 云南省水利厅 | 兰坪县城市生活垃圾处理工程 | 兰坪县城市综合行政执法局 | 11533325091337177J | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月16日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持设施验收工作滞后。3、监测工作开展滞后。3、部分排水植物措施不完善。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 88 | 云南省水利厅 | 怒江州泸水县听命河水电站工程 | 泸水县兴达水电开发有限公司 | 泸水县兴达水电开发有限公司 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月17日 | 方案实施和运行情况：项目水土保持设施已经验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 89 | 云南省水利厅 | 省道S316线船房-匹河公路营盘至匹河段工程 | 兰坪交通运输局 | 兰坪交通运输局 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月17日 | 方案实施和运行情况：经检查，本项目处于停工状态。 |
| 90 | 云南省水利厅 | 国道G219线丙中洛至福贡段公路改建工程 | 怒江州公路开发投资有限公司 | 91533300753552619K | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月18日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未履行设计变更手续。3、项目已完工未开展水土保持自主验收存在“未验先投”行为。4、K29+800弃渣场有大量建筑垃圾堆放，损坏已有的截排水措施。K5+300弃渣场挡墙高度不够。5、建设单位水土保持法律意识不强。6、部分临时措施拆除不及时。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 91 | 云南省水利厅 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路龙陵（龙山卡）至瑞丽（弄岛）段高速公路 | 云南省公路开发投资有限责任公司 | 125300006956555392 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月20日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年3月26日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第27号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 92 | 云南省水利厅 | 元江干流元江县城段治理工程 | 元江干流元江县城段治理工程建设管理局 | / | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月22日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持监测工作滞后。3、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。 |
| 93 | 云南省水利厅 | 江川至通海高速公路紫红坝至大寨段 | 玉溪市江通高速公路有限公司 | 91530421MA6K5J7187 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月23日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的6#弃渣场边坡排水不畅，已经形成较大侵蚀沟，水土流失现象明显。3、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 94 | 云南省水利厅 | 华宁县城市生活垃圾处理工程 | 华宁县环境卫生管理站 | 25304244312040524X | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月23日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年8月26日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第127号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 95 | 云南省水利厅 | 玉溪市抚仙湖北岸梁王河环境综合治理工程 | 玉溪市生态环境局澄江县分局 | 115304220151093404 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月24日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、弃土去向不明确。3、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 96 | 云南省水利厅 | 兰坪县电网优化工程 | 云南电网有限责任公司怒江供电局 | 91533321778580667U | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月25日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、植物措施未实施。3、监测工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 97 | 云南省水利厅 | 澜沧江黄登水电站 | 华能澜沧江水电有限公司 | 915300007194494905 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月26日 | 方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持设施验收工作滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 98 | 云南省水利厅 | 昭鲁河鲁甸县城段治理工程一期工程 | 鲁甸县水务局 | 115321220151373681 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 2020年12月28日 | 方案实施和运行情况：项目已开展自主验收，并于2020年6月8日取得省水利厅验收报备回执，回执号：云水保验收回执〔2020〕第63号。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |