云南省水利厅2021年度对水利建设工程工程质量的法律法规及强制性

标准执行情况随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	大理州宾川海稍水库扩建工程建设管理局
	12532924MB1B787584
	抽查内容：
对执行法律、法规情况进行检查；

管理体系文件中是否有明确要求执行和检查强制性条文的环节；

（三）有关工程技术是否熟悉、掌握强制性条文；

（四）工程项目的勘测、设计、施工、检测、验收等是否符合强制性条文的规定；

（五）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定；

（六）工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定；

（七）工程中采用的导则、指南、手册、计算软件的内容是否符合强制性条文的规定。
	大理州宾川海稍水库扩建工程建设管理局在工程建设管理过程中每月组织各参建单位对强制性标准执情况进行了检查，管理局相关技术人员对强制性条文基本掌握，工程项目的勘测、设计、施工、监理、检测、监测、评估、验收等环节基本符合强制性条文规定。工程项目采用的材料、设备符合强制性条文规定；工程建设项目的质量、安全基本符合强制性条文的规定；工程中采用的法律法规，规程、规范、导则、指南、等内容符合强制性条文的规定。总体来看项目对水利建设工程工程质量法律法规及强制性标准执行情况较好，但通过检查也发现一些问题：

一、部分参建单位虽已按管理局要求开展强制性条文执行情况检查工作，但相关制度不健全；

二、部分参建单位单元工程质量评定工作开展不及时；

三、管理局关于工程质量法律法规及强制性标准宣贯培训记录附件资料不齐全，只有培训照片，未附会议签到表；

四、工程现场部分安全防护不符合强制性条文要求。


