关于宣威市顺亿矿业有限公司赤那河煤矿

赤那河井改造升级项目水土保持方案

的审批意见
你公司关于宣威市顺亿矿业有限公司赤那河煤矿赤那河井改造升级项目水土保持方案的审批申请收悉。经研究，审批意见如下：

一、宣威市顺亿矿业有限公司赤那河煤矿赤那河井改造升级项目位于宣威市东山镇坪子村委会境内，距宣威市公路里程约65公里。项目始建于1984年2月，生产能力3万吨/年，1997年、2006年分别将生产能力改扩建至6万吨/年、9万吨/年。2017年，曲靖市水务局以曲水保许〔2017〕99号文件批复了赤那河煤矿赤那河井水土保持方案，批复规模为21万吨/年，由于煤矿从2017年办理21万吨/年扩建手续起至今一直处于停产状态，故已批复的水土保持措施均未实施。此次整合技改，项目设计生产规模为30万吨/年，项目包括利用现有的工业场地区、办公生活区、风井场地区、辅助设施区、运输道路区，在现有设施基础上拆除煤矿废弃地面设施、新建（含改造升级）煤矿地面建筑和生产设施。项目包括工业场地区、办公生活区、风井场地区、运输道路区、备用排矸场区和辅助设施区6部分。
项目总占地面积为4.61公顷，其中工业场地区占地2.07公顷，办公生活区占地0.43公顷，风井场地区占地0.52公顷，运输道路区占地0.28公顷，备用排矸场占地1.03公顷，辅助设施区占地0.28公顷，占地类型为建设用地、草地、林地、交通运输用地、梯坪地、坡耕地和其它土地（裸地、裸岩等）。

扩建期和一采区服务年限内产生土石方开挖总量为9.35万立方米，其中表土剥离0.73万立方米；回填利用1.69万立方米；共产生矸石7.66万立方米，产生的矸石外售综合利用（若无法外售，将全部运至规划的备用排矸场堆放）。

项目由宣威市顺亿矿业有限公司投资建设，项目总投资21092万元，其中土建投资1782.65万元，项目计划于2021年1月开工建设，预计2022年4月完工投产，建设工期16个月。

项目所在地宣威市东山镇属于滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区、云南省水土流失重点预防区，因此工程水土流失防治标准执行西南岩溶区I级标准。

水土保持方案的编制基本符合水土保持有关法律法规和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433—2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434—2018）等技术标准的要求。

三、基本同意项目水土流失防治责任范围总面积为4.61公顷。
四、基本同意水土流失预测内容和方法，经预测，项目建设可能造成新增水土流失4670.87吨。
五、基本同意水土保持防治措施体系和总体布局，同意将水土流失防治区划分为工业场地区、办公生活区、风井场地区、运输道路区、备用排矸场区和辅助设施区6个区。基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准。

六、基本同意水土保持监测的内容、方法、时段、频次及监测点的布设。

七、基本同意建设期水土保持总投资，其中水土保持补偿费为0.973万元（项目征占地面积为4.61公顷，已编制过21万吨/年的水土保持方案并缴纳过水土保持补偿费2.21万元，因此本次计征面积按新增占地面积计列，计征面积为1.39公顷）。基本同意运行期水土保持投资，运行期水土保持补偿费按开采量（采剥总量）每吨0.5元计征，具体数量根据每年实际开采量核算，必须足额缴纳。
八、基本同意水土保持方案拟定的防治目标。防治目标值为水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

九、基本同意水土保持措施施工组织和进度安排。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照该水土保持方案落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和综合利用，根据该方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）项目建设责任主体发生变更的，应向省水利厅申请变更。
（四）在项目开工前，应当自行或者委托有关机构开展水土保持监测，并及时向各级水行政主管部门提交监测季度报告、年度报告及总结报告。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）在项目开工前，依法缴纳水土保持补偿费。

（七）本项目的地点、规模如发生重大变化，应当补充或者修改水土保持方案，报省水利厅审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经省水利厅批准。

十一、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收，并向省水利厅报备。自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批意见、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；水土保持设施未经验收或者验收不合格，本项目不得投产使用。
十二、建设单位要主动接受当地水行政主管部门的监督检查，曲靖市水务局、宣威市水务局要加大检查指导力度，督促建设单位认真落实“三同时”制度，切实做好水土保持工作。

附件：水土保持方案特性表
附件           

水土保持方案特性表

	项目名称
	宣威市顺亿矿业有限公司赤那河煤矿赤那河井改造升级项目
	流域管理机构
	珠江水利委员会

	涉及省（市、区）
	云南省
	涉及地市或个数
	曲靖市
	涉及县或个数
	宣威市

	项目规模
	30万t/a
	总投资(万元)
	21092
	土建投资(万元)
	1782.65

	动工时间
	2021年1月初
	完工时间
	2022年4月底
	设计水平年
	2022年

	工程占地（hm2）
	4.61
	永久占地（hm2）
	3.47
	临时占地（hm2）
	1.14

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	井下巷道
	8.17
	/
	/
	7.66

	工业场地区
	0.45
	1.04
	/
	/

	风井场地区
	0.10
	0.08
	/
	/

	运输道路区
	0.07
	0.04
	/
	/

	备用排矸场区
	0.48
	0.48
	/
	/

	辅助设施区
	0.08
	0.05
	/
	/

	合计
	9.35
	1.69
	0
	7.66

	重点防治区名称
	滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区和云南省水土流失重点预防区

	地貌类型
	构造剥蚀、侵蚀中山地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	红壤、黄棕壤
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	4.61
	容许土壤流失量[t/(km2·a)]
	500

	土壤流失预测总量(t)
	4817.61
	新增土壤流失量(t)
	4670.87

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级标准

	防治指标
	水土流失治理度(%)
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土挡护率（%）
	92
	表土保护率(%)
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率(%)
	23

	防治措施及工程量
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	工业场地区
	主设：西南侧截水沟223m，明暗结合排水沟984m。
方案新增：表土剥离0.51hm2，沉沙池1口，拦污栅1道。
	主设：植草护坡0.13hm2，场地绿化0.28hm2。
	方案新增：编织袋装土拦挡70m，土工布覆盖770m2，彩钢板拦挡62m，1#表土临时堆场编织袋装土挡墙108m、土工布覆盖700m2、临时土质排水沟122m。

	办公生活区
	主设：北侧截水沟237m。
	/
	/

	风井场地区
	主设：周边截水沟331m

方案新增：表土剥离0.03hm2，沉沙池1口，矸石清理274m3。
	主设：植草护坡0.11hm2，场地绿化0.01hm2
方案新增：矸石清理后场地绿化0.05hm2。
	方案新增：编织袋装土拦挡10m，土工布覆盖180m2，彩钢板拦挡130m。

	运输道路区
	主设：道路一侧排水沟335m

方案新增：表土剥离0.01hm2，沉沙池2口。
	主设：行道树绿化0.01hm2。
	方案新增：编织袋装土拦挡40m，土工布覆盖430m2。

	备用排矸场区
	方案新增：表土剥离1.01hm2，挡渣墙40m，截水沟332m，马道排水沟113m，沉沙池1口，跌水坎37级。
	方案新增：2#表土堆场临时绿化0.20hm2。
	方案新增：2#表土临时堆场编织袋装土挡墙78m。

	辅助设施区
	主设：排水沟92m

方案新增：表土剥离0.06hm2 。
	方案新增：管道埋设后撒草绿化0.06hm2。
	方案新增：编织袋装土拦挡49m，土工布覆盖480m2。

	投资（万元）
	88.38
	11.41
	26.98

	水土保持总投资（万元）
	179.42
	独立费用（万元）
	45.39

	监理费（万元）
	10.64
	监测费（万元）
	15.59
	补偿费（万元）
	0.973

	分省措施费（万元）
	/
	分省补偿费（万元）
	/

	方案编制单位
	西南林业大学
	建设单位
	宣威市顺亿矿业有限公司

	法定代表人
	郭辉军
	法定代表人
	银万平

	地址
	云南省昆明市白龙寺300号
	地址
	宣威市东山镇坪子村委会

	邮编
	650233
	邮编
	655408

	传   真
	/
	传   真
	/

	电子邮箱
	474967784@qq.com
	电子邮箱
	


  抄送：省水保总站，曲靖市水务局，宣威市水务局。                   
  云南省水利厅办公室                  2020年12月14日印发                     


