附件
水土保持方案特性表

	项目名称
	元谋县龙海古风电场项目
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	云南省
	涉及地市或个数
	楚雄州
	涉及县或个数
	元谋县

	项目规模
	52MW
	总投资（万元）
	33262.57
	土建投资（万元）
	4699.89

	动工时间
	2023年8月
	完工时间
	2024年7月
	设计水平年
	2024年

	项目占地（hm2）
	7.62
	永久占地（hm2）
	0.42
	临时占地（hm2）
	7.20

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	8.85
	4.42
	
	4.43

	重点防治区名称
	金沙江下游国家级水土流失重点治理区、楚雄州水土流失重点预防区

	地貌类型
	构造剥蚀侵蚀低中山缓坡地貌
	水土保持区划
	西南岩溶区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	7.62
	容许土壤流失量[t/（km2·a）]
	500

	土壤流失预测总量（t）
	334.02
	新增土壤流失量（t）
	208.87

	水土流失防治标准执行等级
	西南岩溶区一级标准

	防治指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	96
	林草覆盖率（%）
	23

	防治措施及工程量


	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	风机机组区
	主体：浆砌石排水沟786m，截水沟270m；新增：表土剥离0.62万m3，拦水埂615m，导流排水沟42m。
	新增：灌草植被恢复2.62hm2，植生袋护坡0.52 hm2
	新增：临时拦挡800m，临时排水707m，临时覆盖35000m2。

	
	道路工程区
	主体：浆砌石排水沟583m，截水沟80m；新增：表土剥离0.08万m3，沉砂池3口
	新增：灌草植被恢复0.1hm2，植生袋护坡0.06 hm2
	新增：临时覆盖1900m2、临时拦挡80m

	
	集电线路区
	
	
	新增：临时覆盖2700m2，临时排水686m，临时沉砂池2座，临时拦挡686m。

	
	弃渣场区
	新增：表土剥离0.20万m3，挡渣墙124m，截水沟579m，马道排水158m。
	新增：植被恢复1.02hm2。
	新增：临时覆盖10300m2，临时拦挡255m。

	投资（万元）
	92.37
	58.35
	9783

	水土保持总投资（万元）
	335.98
	独立费用（万元）
	63.38

	监理费（万元）
	10
	监测费（万元）
	13.48
	补偿费（万元）
	5.334

	方案编制单位
	云南今禹生态工程咨询有限公司
	建设单位
	国能云南新能源有限公司

	法定代表人
	周祥
	法定代表人
	刘祥熊

	地    址
	昆明市盘龙区龙华路万派中心11楼
	地    址
	云南省昆明市官渡区广福路银海樱花语A1地块B幢5层505号

	邮编
	650224
	邮编
	650100

	联系人及电话
	凤晓玲
	联系人及电话
	李沉析

	传真
	0871-63862995
	传真
	/

	电子信箱
	1974234023@qq.com
	电子信箱
	/




