附件

水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  | 云南省昆明市石林县、红河州泸西县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 绿色低碳示范产业园项目外部供电工程（云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝项目一期外部供电工程）位于昆明市石林县和红河州泸西县，线路起于石林县圭山乡500KV圭山变电站，止于220KV宏合总降站（尚未建设）。本工程共新建A1回、B1回、A2回和B2回共4回220KV线路，线路全长115.48m，其中A1回线路长度29.22km，B1回线路长度29.22km，A2回线路长度28.67km，B2回线路长度28.37km，共设309座塔基。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建建设类，输变电工程 |  |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 40689 |  |  |
|  | 土建投资 （万元） |  | 14242 |  |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  | 永久：0.35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：4.53 |  |  |
|  | 动工时间 |  | 2023年4月 |  |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2023年9月 |  |  |
|  | 土石方（万m3） |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  |  |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  | 2.46 |  |  | 2.46 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |
|  | 取土场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能造成水土流失 | 涉及重点防治区情况 |  | “滇黔贵岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区”和“滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区” |  |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  | 低中山丘陵地貌 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/km2·a] |  |  |  | 676.50 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  | 无水土保持制约因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量（t） |  |  |  |  | 202.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  |  |  | 西南岩溶区水土流失防治一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 91 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 96 |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 水土保持措施 | 一、工程措施 主体设计：排水沟200.00m3。 方案新增：表土剥离0.28万m3，复耕0.2.86hm2，覆土0.28万m3（复耕措施覆土0.23万m3，植被恢复措施覆土0.05万m3）。 二、植物措施 方案新增：植被恢复1.69hm2。具体实施措施为播撒狗牙根70.98kg，黑麦草70.98kg，车桑子32.76kg，抚育管理1.69hm2。 三、临时措施 方案新增：临时铺垫3.15hm2，临时苫盖0.30hm2，表土临时装袋保存0.28万m3。 临时措施具体工程量为：彩条布铺垫1.57m2，土工布苫盖0.30hm2，编织袋填筑0.28万m3，编织袋拆除0.28万m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  |  | 25.43 |  |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 3.65 |  |
|  | 临时措施 |  |  | 80.55 |  |  |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 3.42（34160元） |  |
|  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  |  | 13.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  | 150.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 云南绿色低碳产业发展有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 罗松 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 陈猛 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋10楼 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 云南省红河州泸西县产业园区绿色新材料制造片区 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 650000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 652400 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 吴梦豪 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 白琛 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | lhsb02@163.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | 1041225088@qq.com |  |  |  |  |
| 传真 |  | 0871-65392953 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |