- 袁春城 大理市人民政府副市长先进事迹

- 一、个人简历

袁春城，男，白族，1970年7月出生，云南省大理州宾川县人，硕士研究生学历，现任大理市人民副市长，担任大理市永安江市级河长。

袁春城同志始终将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、十九大精神当做一项重要任务来抓，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理的重要指示批示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致，始终将全面推行河湖长作为牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，促进人与自然和谐共生，加快生态文明建设的重要抓手，在全力推进脱贫攻坚、税收财政等分管工作的基础上，不竭余力、久久为功，全面推动河长制工作落地落实。

- 二、分管大理市河长制工作实绩

自2017年河长制全面推行以来，作为大理市分管河长制工作的领导，袁春城同志积极推动全市河长制工作落地、落实、落细。牵头制定印发《大理市全面推行河长制实施方案》，构建州、市、镇、村、组五级组织体系，推动各级河（湖）长巡河、检查常态化开展，真正做到河（湖）长制工作有人抓、有人管、有人干。2017年以来，共召开市河长制领导小组会议3次，总河长会议3次，河长制工作会议27次，河长会议3054次，由市级河长组织召开了专项整治工作联席会议3次，召开洱海保护专题会议1次，市、镇、村、组四级河（湖）长巡河11万余人次。积极构建河湖长制基础技术支撑体系，完成36条主要河道、31座水库及洱海的“一河（湖）一策”工作方案的编制，设置和填报68套“一河（湖）一档”工作台账，建成了河长巡河APP手机端系统及大理市河长制信息管理与服务系统，增设31个水质自动监测站点，实时传输水质数据，为河长制工作开展提供了坚实的技术基础。积极发动社会各界参与、监督河（湖）长制工作，设置河长制公示牌700余块，印发了《大理市河长制工作手册》《大理市全面推行河（湖）长制责任手册》《大理市河（湖）长制宣传漫画（第一期）》等图册、海报13000多份，面向社会聘请了116名社会义务监督员，全面提升社会对河长制工作的关注度、参与度。深入开展河湖“清四乱”专项行动，以乡镇（办事处）为单元开展地毯式排查，全面查清河湖“四乱”问题，逐河逐湖逐库建立问题清单，共排查问题201个，销号201个，河域环境进一步改善。积极开展“河长清河”行动，2017年以来，共投入整治人数378462人次，投入整治车辆及机械21525次，投入整治资金3841.42万元，清理面积4276923m2，清理河道沟渠12817.38km，清理垃圾99871.7吨，河道水质得到有效提升，也为洱海保护提供了“源头活水”，2017年实现了“洱海水质6个月达Ⅱ类，不发生大规模蓝藻水华”的年度目标，2018年、2019年洱海全湖水质连续实现7个月Ⅱ类，5个月Ⅲ类，未发生规模化蓝藻水华，洱海保护治理取得了阶段性成效。

- 三、担任大理市永安江市级河长以来工作实绩

自2017年担任永安江市级河长以来，袁春城同志严格执行河长制相关工作要求，结合挂钩的永安江、三哨水库实际情况制定“一河（湖）一策”工作方案，常态化开展河长巡河、河湖“清四乱”、“河长清河”等工作，累计巡河52次，召开现场会44次，永安江道治理取得明显成效成效，三哨水库被评选为大理州美丽河湖。目前，三哨水库作为大理市凤仪水厂水源地进行严格保护管理，水库生态环境持续改善。永安江持续开展河道生态治理，河道水质明显提升，生态环境逐年改善，具体如下：

- （一）水资源保护。一是节水控水工作有序开展、持续加强。永安江共设置8名河道管理人员，实行网格化管理模式，责任区段明确到个人，做到24小时巡查河道，严禁私自取水，若有用水情况严格依照用水程序进行审批。并于2019年上半年对永安江下水台进行全面排查封堵，共封堵7处下水台。严格管控22处排水口。二是非法捕捞行为基本杜绝。自2017年开展河长制工作以来，通过日常工作及专项整治工作共清除虾笼地笼270余个，严厉打击非法捕鱼行为，非法捕捞已基本杜绝。

- （二）水域岸线保护管理。一是永安江、三哨水库保护管理范围划定工作已于2019年完成，永安江划定成果已公示，三哨水库计划于2020年底前公示。二是在永安江两岸各种植了100米的生态隔离带，种植各类乔木  棵。

- （三）水污染防治。2019年，永安江流域污水处理率为81.3%；2020年达到95%以上，生活垃圾无害化处理率达到97.48%。2020年，永安江水功能区水质达标率100%，城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；2019年永安江全面消除了河道劣V类水体，河道内无黑臭水体。；自然湿地面积保护率达到100%以上。

- （四）水环境治理。一是河道治理工程建设，共生态治理河道7.542公里，清理水葫芦4.32公里78616.5立方米、淤泥3.25公里10518.4立方米。二是永安江共设置8名河道管理员进行河道及两侧的日常保洁工作，及时对河道及两侧的垃圾杂物及死亡水草、杂草等进行清理、清运。三是结合“三清洁”工作，持续深入开展“河长清河”整治，2020年共投入整治人数2576人次，投入机械403车次，清理各类垃圾杂物1738吨。

- （五）水生态修复。一是新永安河畔湿地2个，占地面积158.5亩，库容约50600m³。工程内容主要包括：沉淀池、表流湿地、潜流湿表流湿地以及稳定塘。并结合永安生态种植，建设沿河农田低污染水处理设施。二是临河种植生态隔离带约1008亩，种植中山杉4744棵、落羽杉2033棵、池杉3224棵、柳树5389棵、滇朴206棵。

- （六）执法监管。加强违法违规行为查处与整治，一是封堵永安江下水台16处，严格管控排水口22处，清除虾笼地笼40余个，严厉打击非法捕鱼行为。二是市、镇综合执法队对永安江两侧乱堆乱放畜禽粪便、私塔乱建帐篷且不自行整改的农户进行强制搬运和拆除。现河道两侧无私塔乱建帐篷的情况存在。