附件

红河州大屯海非法捕鱼等4个问题整改销号信息公开表

| 序号 | 移交问题 | 责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》规定，一级保护区内禁止围网、围栏、围湖养殖，擅自使用燃油机动船舶等行为。其管理条例实施办法规定，每年11月1日至次年7月31日为禁渔期。2023年6月现场调查发现，大屯海一级保护区长期有45艘燃油机动船只进入库区捕鱼作业并有捕鱼迷魂网650余张、网箱350余个、地笼网600余个。 | 红河州人民政府 | 贯彻落实《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》，加强大屯海一级保护区巡查管控，巩固好大屯海各类渔网、网箱清理整治成果。 | 一是强化联合执法，由州三海管理局牵头，个旧市、蒙自市配合，对照《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》及《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例实施办法》对大屯海一、二级保护区开展全面排查整治，对违法违规问题开展联合执法，加强禁渔期管理，严肃查处非法捕捞行为，规范相关船只管理，2024年6月底前完成发现问题整治。二是加大教育宣传工作力度，采取多种形式不定期宣传《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例》及《红河州大屯海长桥海三角海保护管理条例实施办法》。 | 整改方案明确的整改措施、整改目标均已完成。 大屯海一级保护区内已无网箱、地笼、迷魂网等渔业养殖、捕捞设施设备，除经审批允许进入的巡逻、打捞管理用船外，已无机动、非机动船只进入大屯海。 |
| 2 | 《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》《云南省水利厅关于加强河道采砂管理工作的实施意见》均明确规定，因河道清淤采砂的，应当编制采砂可行性论证报告。2023年5月现场调查发现，2019年以来，临沧市在未编制采砂可行性论证报告的情况下，先后在南汀河禁采区内设置了30个清淤疏浚点，年计划清淤采砂量高达208万立方米，相当于可采区采砂量70%，现场砂石料沿河堆积如山，名为清淤疏浚、实为出让河道采砂经营权。进一步调查发现，禁采区内83%的清淤采砂点位于国家级水产种质资源保护区南汀河干流核心区内，导致部分河道及岸线被侵占破坏，对河流生态以及河势造成影响。耿马县众森砂业公司等企业超宽超深挖砂取料，众森砂业公司石膏山下段在禁采期内违规采砂作业。耿马县还违反《风景名胜区条例》相关规定，在南汀河省级风景名胜区内以河道清淤名义设置4处采砂点。 | 临沧市人民政府 | 取缔南汀河禁采区内违法采砂场点，依法全面规范临沧市疏浚砂综合利用管理，确保河势稳定和防洪安全、生态安全、航运安全、重要基础设施安全。 | 一是2024年6月底前开展河道采砂突出问题集中整治专项行动，坚决、彻底、全面整治全市河道采砂管理混乱、砂料侵占河道、采砂设备占用河道等问题，拆除设施、设备，清理河道管理范围内砂石料，对河堤岸线进行修复治理，恢复自然河道。二是按照水利部有关文件和《云南省水利厅关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》《云南省水利厅关于加强疏浚砂综合利用管理工作的指导意见》及《临沧市河道采砂管理条例》等相关规定，严格采砂管理，规范疏浚砂综合利用管理。三是2024年8月底前对耿马县众森砂业公司等企业超宽超深挖砂取料、在禁采期内违规采砂作业问题依法进行查处，开展河道采砂行政执法专项行动，严肃查处非法采砂行为。 四是对有采砂任务的河湖，逐一公告河道采砂管理“四个责任人”，接受社会监督，建立河长挂帅、水利部门牵头、有关部门协同、社会监督的采砂管理联动机制。 | 整改方案明确的整改措施、整改目标均已完成。 南汀河禁采区非法清淤疏浚点排查整治已完成，全市河道采砂突出问题集中整治专项行动已完成，全市共整治点位125个，共清运非法占用河道管理范围内砂石料251.4万立方米，移除河道管理范围内生产加工设备61台，拆解采砂机具74套，修复河道88段。 |
| 2 | 《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》《云南省水利厅关于加强河道采砂管理工作的实施意见》均明确规定，因河道清淤采砂的，应当编制采砂可行性论证报告。2023年5月现场调查发现，2019年以来，临沧市在未编制采砂可行性论证报告的情况下，先后在南汀河禁采区内设置了30个清淤疏浚点，年计划清淤采砂量高达208万立方米，相当于可采区采砂量70%，现场砂石料沿河堆积如山，名为清淤疏浚、实为出让河道采砂经营权。进一步调查发现，禁采区内83%的清淤采砂点位于国家级水产种质资源保护区南汀河干流核心区内，导致部分河道及岸线被侵占破坏，对河流生态以及河势造成影响。耿马县众森砂业公司等企业超宽超深挖砂取料，众森砂业公司石膏山下段在禁采期内违规采砂作业。耿马县还违反《风景名胜区条例》相关规定，在南汀河省级风景名胜区内以河道清淤名义设置4处采砂点。 | 临沧市人民政府 | 取缔南汀河禁采区内违法采砂场点，依法全面规范临沧市疏浚砂综合利用管理，确保河势稳定和防洪安全、生态安全、航运安全、重要基础设施安全。 | 五是完善河道采砂管理制度，严格采砂规划、采砂许可、疏浚砂综合利用管理。全面推行河道砂石采运管理单制度，提高涉砂活动监管效能。六是落实《水产种质资源保护区管理办法》等有关要求，强化水产种质资源保护区的监督管理，提升保护管理水平。对临沧市内水产种质资源保护区开展全面排查整治，在保护区范围内的工程建设项目，严格按照要求开展水生生物专题影响评价。维护水产种质资源保护区界碑、标志物及有关保护设施，在水产种质资源保护区重要位置增设标识标牌，加强宣传引导。制定临沧市水产种质资源保护区具体管理制度，明确巡查检查、监督管理职责。七是严格按照《风景名胜区条例》有关规定加强风景名胜区监管，对省级风景名胜区内的河道清淤点开展排查，规范整治，对违法违规采砂点予以取缔，提升风景名胜区保护水平。 | 整改方案明确的整改措施、整改目标均已完成。 南汀河禁采区非法清淤疏浚点排查整治已完成，全市河道采砂突出问题集中整治专项行动已完成，全市共整治点位125个，共清运非法占用河道管理范围内砂石料251.4万立方米，移除河道管理范围内生产加工设备61台，拆解采砂机具74套，修复河道88段。 |
| 3 | 2023年5月现场调查发现，保山市龙陵县金河采石场未经水利部门批准，长期在河道内取水洗砂，并违规占用河道堆存砂石约1.8万立方米，导致河道基本被拦腰截断，影响行洪和河道生态。该采石场还违规占用1.17亩永久基本农田和2.25亩乔木林地修建沉淀池。 | 保山市人民政府 | 进一步规范矿山采石场管理，清理占用河道堆砂区和取水设施并修复河道、对违规占用的基本农田进行复耕、对违规占用的林地恢复植被和林业生产条件。 | 一是责令涉事企业立即停止占用河道堆存砂和非法取水行为，对违规违法问题进行依法查处。对违规占用河道堆存砂区域进行清除并修复河道，保障行洪安全。进一步规范取水许可审批管理，加强执法检查和监管，加大对违法取水的惩治力度。二是对违规占地进行现场放线定界，明确违规用地范围，责令涉事企业立即进行整改，对违规违法占地行为进行依法查处，对违规占用耕地林地进行复耕复绿。三是加强矿山采石场的日常监管，规范行业生产秩序，维护生态安全。 四是持续整治河湖“四乱”问题，扎实开展2024年河湖遥感疑似问题图斑核查整改销号工作。五是全面强化水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作。依法严厉打击非法取水、侵占河湖、妨碍行洪安全、破坏水工程、人为造成水土流失等各类涉水违法犯罪行为。 | 整改方案明确的整改措施、整改目标均已完成。 违规占用河道堆存砂已清理，违规取水洗砂行为已查处，河道已恢复行洪能力并进行生态修复，违规占用的耕地林地已进行复耕复绿。 |
| 4 | 2023年6月现场调查发现，大理州洱海调蓄带北湖塘段溢流口闸门拦截封堵不严，部分农田尾水和初期雨水通过闸门进入洱海。大理镇、太和街道部分农田尾水经北罗久邑村1号沟流入洱海，对该沟渠入湖排口取样监测显示，化学需氧量、总氮、总磷浓度分别为 31毫克/升、26.6 毫克/升、1毫克/升，分别是地表水II类标准的1.6倍、26.6倍、5.2倍。此外，中冶(西南)建设工程技术发展有限公司与喜洲镇波罗自然村擅自从洱海取水用于土地整治项目灌溉，又将多余水量通过农村周边沟渠回流洱海。 | 大理州人民政府 | 加强调蓄带运营管理，完成调蓄带北湖塘段出水口等82座闸门更换，加强日常监管，确保调蓄带正常运行，最大限度防止雨水携污入湖。加强北罗久邑村1号沟等沟渠排查整治，强化农田尾水管控，最大限度将调蓄带蓄水进行回用灌溉减少河道取水，增加清水入湖。严格执法监管，对非法取水行为进行立案查处，规范企业取用水行为。 | 一是加强调蓄带运行管理。明确县（市）、乡镇（街道)、村委会（社区）调蓄带监管责任，水行政部门承担主管责任，运营单位承担管理责任，乡镇（街道）承担辖区责任强化责任落实；启动现有82座进出水闸门更换工作，2024年5月底前完成闸门更换；通过公开购买服务的方式确定调蓄带运营管理单位,对调蓄带进水及出水闸门精准管控,完善调蓄带调蓄、回用、转输处置等运行管理机制，强化现场管理，建立完善运营考核管理机制，严格落实运营监督管理；严格落实《洱海海西库塘调蓄带农田尾水回用处置精准提升工作方案》，根据“五个一点”处置原则，切实发挥调蓄带农田尾水、初期雨水冲击性污染负荷调蓄、拦截、消纳、沉淀作用。 | 整改方案明确的整改措施已完成，基本达到整改目标要求。 一是洱海调蓄带北湖塘段82座闸门已更换，并通过公开购买服务方式确定运营管理单位，对调蓄带闸门精准管控，充分发挥了调蓄带对农田尾水及初期雨水的处置作用。 |
| 4 | 2023年6月现场调查发现，大理州洱海调蓄带北湖塘段溢流口闸门拦截封堵不严，部分农田尾水和初期雨水通过闸门进入洱海。大理镇、太和街道部分农田尾水经北罗久邑村1号沟流入洱海，对该沟渠入湖排口取样监测显示，化学需氧量、总氮、总磷浓度分别为 31毫克/升、26.6 毫克/升、1毫克/升，分别是地表水II类标准的1.6倍、26.6倍、5.2倍。此外，中冶(西南)建设工程技术发展有限公司与喜洲镇波罗自然村擅自从洱海取水用于土地整治项目灌溉，又将多余水量通过农村周边沟渠回流洱海。 | 大理州人民政府 | 加强调蓄带运营管理，完成调蓄带北湖塘段出水口等82座闸门更换，加强日常监管，确保调蓄带正常运行，最大限度防止雨水携污入湖。加强北罗久邑村1号沟等沟渠排查整治，强化农田尾水管控，最大限度将调蓄带蓄水进行回用灌溉减少河道取水，增加清水入湖。严格执法监管，对非法取水行为进行立案查处，规范企业取用水行为。 | 二是加强农业面源污染防控，强化农田退水管理。2024年4月底前开展北罗久邑村1号沟排查，更换跑冒滴漏管道，并对沟渠进行全面清淤；举一反三，对北罗久邑村沟渠进行全面排查，摸清基本现状，进行水质检测，完善“一沟一档”，根据水质检测结果进行溯源排查，及时消除污染隐患；持续推进“三禁四推”管理，强化沿线农田退水管控，探索实施农田尾水回用机制。 三是严格取水管控。及时对中冶（西南）建设工程技术发展有限公司土地整理项目非法取水灌溉行为依法立案查处，更换破损管道；进一步加强农业灌溉管水控水工作，2024年4月底前更新完善管水控水工作方案；规范农业灌溉用水取水许可审批管理，加强涉河涉湖执法检查和监管，加大对违法取水行为的惩治力度，严厉打击非法取水用水行为。 | 二是已对北罗久邑片区沟渠进行全面排查，通过溯源排查整治、农田控肥控药、沟渠清淤修复、垃圾清运、藻水分离处理等措施改善沟渠水质，在非汛期强降雨情况下确保超标准尾水不直接入湖。三是已对违法取水企业进行立案查处，对相关责任人进行责任追究，修订印发《大理市农业灌溉管水控水工作方案》，全面加强取用水管控。 |