附件：
云南省水利厅双随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	中国电建集团昆明勘察设计研究院有限公司
	91530000431204849T

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场设计代表机构、派驻设计代表；
（二）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（三）设计文件及施工图纸提供是否满足合同要求；
（四）是否进行技术交底工作；
（五）是否参加工程验收
	 一、水利工程建设主体市场行为：根据云水建管（2015）46号，中国电建集团昆明勘察设计研究院有限公司承担牛栏江红石岩堰塞湖工程勘测设计工作采用委托方式，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和企业信用信息。
二、水利工程建设合同执行情况：中国电建集团昆明勘察设计研究院有限公司组建了牛栏江红石岩堰塞湖整治工程设计代表处，并派驻设计代表，建立了质量保证体系，并正常运行，及时进行了技术交底，参加了工程验收，但部分施工图纸提供不及时。


	2
	云南省水利厅
	北京中水科工程总公司

	91110108102003499G

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否组建监理机构、配备满足监理工作需要监理人员；
（二）主要监理人员变更是否经过批准；
（三）主要监理人员是否按合同约定驻工地现场；
（四）是否履行了工程质量、投资、进度控制情职责；
（五）是否履行了工程现场安全管理职责；
（六）是否及时组织工程验收；

	一、水利工程建设主体市场行为：北京中水科工程总公司通过公开招投标承担项目监理工作，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和企业信用信息。
二、水利工程建设合同执行情况：北京中水科工程总公司组建了项目监理机构，建立了质量、安全、投资、进度等保证、控制体系，制定了相关制度，配备的监理人员基本满足工作需要，主要监理人员驻工地时间满足合同要求，现场监理人员基本能按相关规范、规程、设计文件开展监理工作。但质量保证体系文件中没有强制性标准执行的相关具体内容，主要监理人员变更未经项目法人同意（副总监），未填写质量缺陷备案表，现场监理旁站记录不完整。


	3
	云南省水利厅
	云南恒诚建设监理咨询有限公司


	91530000767064560N

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否组建监理机构、配备满足监理工作需要监理人员；
（二）主要监理人员变更是否经过批准；
（三）主要监理人员是否按合同约定驻工地现场；
（四）是否履行了工程质量、投资、进度控制情职责；
（五）是否履行了工程现场安全管理职责；
（六）是否及时组织工程验收；

	一、水利工程建设主体市场行为：云南恒诚建设监理咨询有限公司通过公开招投标承担项目监理工作，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和企业信用信息。
二、水利工程建设合同执行情况：云南恒诚建设监理咨询有限公司组建了项目监理机构，建立了质量、安全、投资、进度等保证、控制体系，制定了相关制度，主要监理人员驻工地时间满足合同要求，现场监理人员基本能按相关规范、规程、设计文件开展监理工作，配备的监理人员基本满足工作需要，但与合同要求尚有差距，工程建设质量缺陷备案不规范。


	4
	云南省水利厅
	云南勘中达岩土工程质量检测有限公司


	9153010379985767XW

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否组建现场检测机构、配备满足检测工作需要检测人员；
（二）主要检测人员变更是否经过批准；
（三）现场试验室配置是否满足要求；
（四）是否按合同约定开展质量检测；
（五）质量检测成果提交的及时性；

	一、水利工程建设主体市场行为：
云南勘中达岩土工程质量检测有限公司通过公开招投标承担项目质量检测工作，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和企业信用信息。
二、水利工程建设合同执行情况
云南勘中达岩土工程质量检测有限公司组建了现场检测机构，现场实验室配置设备及进场检测人员基本满足工作要求，按合同约定开展了质量检测工作并及时提交检测成果。但存在现场人员未按合同约定全部进场，项目技术负责人变更未履行报批手续，编写的质检大纲没有报项目法人认定，报质量监督机构备案问题


	5
	云南省水利厅
	云南建投第一水利水电建设有限公司

	915300002165212994

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场管理机构、配备满足施工需要管理人员；
（二）主要管理人员变更是否经过批准；
（三）主要管理人员按是否按合同约定驻工地；
（四）主要施工设备是否满足要求；
（五）是否按投标承诺设立现场试验室；
（六）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（七）是否建立安全管理体系，并正常运行；
（八）施工进度是否满足要求

	一、水利工程建设主体市场行为：
云南建投第一水利水电建设有限公司通过公开招投标承担项目施工，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示了项目信息和企业信用信息。
二、水利工程建设合同执行情况
云南建投第一水利水电建设有限公司组建了现场管理机构，进场管理人员、施工设备基本满足工作要求，工程现场设立了现场实验室，建立了质量保证体系、安全管理体系及相关管理制度，并正常运行。但存在主要管理人员驻工地时间不满足合同要求，部分人员变更未履行报批手续，虽然开展了强制性条文执行情况检查，但未建立强制性条文执行情况检查制度。


	6
	云南省水利厅
	云南省水利水电工程有限公司

	91530000291995289H

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场管理机构、配备满足施工需要管理人员；
（二）主要管理人员变更是否经过批准；
（三）主要管理人员按是否按合同约定驻工地；
（四）主要施工设备是否满足要求；
（五）是否按投标承诺设立现场试验室；
（六）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（七）是否建立安全管理体系，并正常运行；
（八）施工进度是否满足要求。

	一、水利工程建设主体市场行为：
云南省水利水电工程有限公司通过公开招投标承担项目施工，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示企业信用信息，但没有公示项目信息。
二、水利工程建设合同执行情况
云南省水利水电工程有限公司组建了现场管理机构，进场管理人员、施工设备基本满足工作要求，建立了质量保证体系、安全管理体系及相关管理制度，并正常运行。工程采取委托检测的方式开展施工企业质量自检工作。但存在主要管理人员驻工地时间不满足合同要求，项目技术负责人变更未履行报批手续，虽然开展了强制性条文执行情况检查，但未建立强制性条文执行情况检查制度


	7
	云南省水利厅
	中国水电基础局有限公司

	911202221030604602

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场管理机构、配备满足施工需要管理人员；
（二）主要管理人员变更是否经过批准；
（三）主要管理人员按是否按合同约定驻工地；
（四）主要施工设备是否满足要求；
（五）是否按投标承诺设立现场试验室；
（六）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（七）是否建立安全管理体系，并正常运行；
（八）施工进度是否满足要求


	一、水利工程建设主体市场行为：
中国水电基础局有限公司通过公开招投标承担项目施工，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示企业信用信息和项目信息。
二、水利工程建设合同执行情况
中国水电基础局有限公司组建了现场管理机构，进场管理人员、施工设备满足工作要求，主要管理人员按合同约定驻工地现场，主要管理人员变更符合合同要求，设立了现场试验室，建立了质量保证体系、安全管理体系及相关管理制度，并正常运行，但存在部分施工质量验收评定不规范问题。


	8
	云南省水利厅
	中国水利水电第七工程局有限公司

	91510000201827469M

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场管理机构、配备满足施工需要管理人员；
（二）主要管理人员变更是否经过批准；
（三）主要管理人员按是否按合同约定驻工地；
（四）主要施工设备是否满足要求；
（五）是否按投标承诺设立现场试验室；
（六）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（七）是否建立安全管理体系，并正常运行；
（八）施工进度是否满足要求


	一、水利工程建设主体市场行为：
中国水利水电第七工程局有限公司通过公开招投标承担项目施工，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示企业信用信息，但没有公示项目信息。
二、水利工程建设合同执行情况
中国水利水电第七工程局有限公司组建了现场管理机构，进场管理人员、施工设备基本满足工作要求，建立了质量保证体系、安全管理体系及相关管理制度，并正常运行，开展了强制性条文执行情况检查，设立了现场试验室。但未建立强制性条文执行情况检查制度，混凝土抗渗、抗冻试验设备未检定，现场材料堆放、施工质量验收评定表填写不规范等问题。



	9
	云南省水利厅
	中国水利水电第十四工程局有限公司

	91530100216579074C

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场管理机构、配备满足施工需要管理人员；
（二）主要管理人员变更是否经过批准；
（三）主要管理人员按是否按合同约定驻工地；
（四）主要施工设备是否满足要求；
（五）是否按投标承诺设立现场试验室；
（六）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（七）是否建立安全管理体系，并正常运行；
（八）施工进度是否满足要求


	一、水利工程建设主体市场行为：
中国水利水电第十四工程局有限公司通过企业通过竞争性谈判承担项目施工，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示企业信用信息和项目信息。
二、水利工程建设合同执行情况
中国水利水电第十四工程局有限公司组建了现场管理机构，进场管理人员、施工设备满足工作要求，建立了质量保证体系、安全管理体系及相关管理制度，并正常运行，开展了强制性条文执行情况检查，设立了现场试验室。但存在单元（工序）工程施工质量验收评定、质量缺陷处理、执行“三检制”不规范等问题。



	10
	云南省水利厅
	黄河勘测规划咨询有限公司

	914100001699928500

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
（四）是否在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示项目信息和信用信息；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否设置现场管理机构、配备满足施工需要管理人员；
（二）主要管理人员变更是否经过批准；
（三）主要管理人员按是否按合同约定驻工地；
（四）主要施工设备是否满足要求；
（五）是否建立质量保证体系，并正常运行；
（六）是否建立安全管理体系，并正常运行；
（七）施工进度是否满足要求


	一、水利工程建设主体市场行为：
黄河勘测规划咨询有限公司通过公开招投标承担项目施工，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为，该企业在全国和云南省水利建设市场信用信息平台公示企业信用信息，但没有公示项目信息。
二、水利工程建设合同执行情况
黄河勘测规划咨询有限公司组建了现场管理机构，进场管理人员、施工设备基本满足工作要求，建立了质量保证体系、安全管理体系及相关管理制度，并正常运行，但存在未按合同约定配置现场管理人员情况。


	11
	云南省水利厅
	国信招标集团股份有限公司

	91110108710925518R

	2017年11月13日至15日
	抽查项目：对水利工程建设主体市场行为及合同执行情况的抽查。
抽查内容：

一、水利工程建设主体市场行为
是否通过公开招投标；
企业资质是否满足要求、是否在有效期内；

（三）是否存在违法分包、转包；
二、水利工程建设合同执行情况
（一）是否按合同约定及时组织招投标工作；
（二）是否及时进行了招标备案；
（三）是否按规定及时发布招投标公告。

	一、水利工程建设主体市场行为：
国信招标集团股份有限公司通过公开招投标承担项目招标代理工作，企业资质等级及有效期满足要求，经现场抽查没有发现违法分包、转包行为。

二、水利工程建设合同执行情况
通过抽查，国信招标集团股份有限公司及时进行了招标备案工作、按要求在相关媒介发布招标公告、按规定组织开标、评标工作及完成后续工作，合同执行基本正常。




