附件：
云南省水利厅双随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	云南水投牛栏江红石岩堰塞湖工程建设有限公司
	91530621MA6K31UT33


	2017年11月13日至15日
	    抽查项目：对水利建设工程工程质量的法律法规及强制性标准执行情况的抽查。
抽查内容：
对执行法律、法规情况进行检查；

管理体系文件中是否有明确要求执行和检查强制性条文的环节；

（三）有关工程技术是否熟悉、掌握强制性条文；

（四）工程项目的勘测、设计、施工、检测、验收等是否符合强制性条文的规定；

（五）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定；

（六）工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定；

（七）工程中采用的导则、指南、手册、计算软件的内容是否符合强制性条文的规定。
	 云南水投牛栏江红石岩堰塞湖工程建设有限公司在工程建设管理过程中在工程建设过程中组织各参建单位对强制性标准执情况进行了检查，相关技术人员对强制性条文基本掌握，工程项目的勘测、设计、施工、监理、检测、验收等环节基本符合强制性条文规定，工程项目采用的材料、设备符合强制性条文规定，工程建设项目的质量、安全基本符合强制性条文的规定，工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定，总体来看项目执行水利建设工程质量法律、法规及强制性条文较好，但通过检查也发现一些问题：

一、对已完分部工程验收滞后，部分工程质量缺陷没有备案，不符合强制性条文要求；

二、部分参建单位的质量管理体系文件中没有明确要求执行和检查强制性条文的环节；

三、项目公司未组织公司内部员工及各参建单位开展强制性条文的宣贯、培训工作。

四、工程现场部分安全防护不符合强制性条文要求。


