云南省水利厅双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 项目统一社会信用代码及建设单位 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 国道主干线昆明绕城公路西北段工程 | 昆明绕城公路西北段建设指挥部 | 2017年4月10日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定地点，弃渣场实施了拦渣、排水、绿化等措施，地表土剥离后进行了综合利用，已完成水土保持工程初验。 部分弃渣场综合利用未办理移交手续；2013年11月通车，未及时申请水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 2 | 云南省水利厅 | 中国石油云南1000万吨/年炼油项目 | 中石油云南石化有限公司 | 2017年4月10日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石基本综合利用，正在开展水土保持工程自查初验。 项目火炬平台及周边区域存在裸露；厂内及厂外水土流失防治责任范围内的部分区域存在地表裸露。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 3 | 云南省水利厅 | 中国石油-沙特阿美合资云南1300万吨/年炼油项目 | 中石油云南石化有限公司 | 2017年4月10日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石基本综合利用，正在开展水土保持工程自查初验。 项目火炬平台及周边区域存在裸露；厂内及厂外水土流失防治责任范围内的部分区域存在地表裸露。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 4 | 云南省水利厅 | 昆明铁路枢纽扩能改造工程 | 昆明铁路局昆明枢纽铁路建设指挥部 | 2017年4月11日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了边坡防护、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至10个弃渣场堆放，大部分弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，部分弃渣场已办理了移交手续。 弃渣场位置调整、弃渣场存放地点增加，未向水利部门申请水土保持方案变更审批；弃渣运至消纳场未签订协议，水土流失责任不清。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 5 | 云南省水利厅 | 昆明至玉溪铁路扩能改造工程 | 滇南铁路有限责任公司 | 2017年4月11日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区正在落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石大部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施拦挡、排水、绿化等措施，临时施工占地正在整治恢复，已组织水土保持单位工程验收。 工程主体变化，弃渣场位置调整、弃渣场存放地点增加，弃渣数量增加，未向水利部门申请水土保持方案变更审批；部分弃渣运措施不完善；部分弃渣场未办理移交手续水土流失防治责任不清；未依法申请水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 6 | 云南省水利厅 | 新建昆明铁路枢纽东南环线工程 | 昆明铁路局昆明枢纽铁路建设指挥部 | 2017年4月11日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测、评估工作。工程建设中主体工程防治区落实了边坡防护、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，大部分弃渣场已实施拦挡、排水、土地整治等措施，部分弃渣场已办理了移交手续。 弃渣场位置调整、弃渣场存放地点增加，未向水利部门申请水土保持方案变更审批；部分弃渣运措施实施不及时，村民自行复耕，措施无法实施；未依法及时申请水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 7 | 云南省水利厅 | 昆明轨道交通首期工程 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 2017年4月12日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，水土保持初步设计和施工图设计纳入主体设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了拦挡、排水、沉沙、覆盖、植物、表土剥离等水土保持措施，工程没有设置弃渣场，废弃土石运至昆明市的渣土消纳场堆放。 废弃土石运至昆明市的渣土消纳场的具体名称、渣土数量不清； 弃渣场综合利用未办理移交手续，工程投运3年，未依法申请水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 8 | 云南省水利厅 | 国道主干线GZ40二连浩特—河口公路石林至锁龙寺段工程 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2017年4月13日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案：工程建设中主体工程防治区采取拦挡、排水、植物等水土保持措施，部分弃渣场设置了拦档措施。开展了水土保持监理、监测工作。 主线和连络线局部边坡拦挡、绿化措施不完善，大部分弃渣场没有采取拦挡、排水、恢复植被（复耕）等水土保持措施；部分取土场地表裸露，部分开挖形成的边坡未削坡，未设置排水措施，地表侵蚀严重。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 9 | 云南省水利厅 | 普洱市澜沧~孟连~勐阿公路K6+349~K9+143、K41+540~K54+900和孟连县城A连接线段扩建工程 | 普洱市交通投资（集团）有限责任公司 | 2017年4月19日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持管理机构，开展了水土保持监测工作。工程建设中主体工程防治区采取临时拦挡、土质排水沟、临时覆盖、场地平整、边坡防护、截排水沟及绿化等水土保持措施。 水土保持单位监测工作不到位。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 10 | 云南省水利厅 | 云南省思茅至澜沧高速公路工程 | 云南省思茅至澜沧高速公路建设指挥部 | 2017年4月20日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持管理机构。工程建设中主体工程防治区采取拦砂坝、挡墙、排水沟等水土保持措施。 部分弃渣场拦挡、截排水措施不完善，未开展水土保持监测工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 11 | 云南省水利厅 | 新建玉溪至磨憨铁路（普洱境内）工程 | 滇南铁路有限责任公司 | 2017年4月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持管理机构，开展了水土保持监测工作。工程建设中主体工程防治区采取边坡防护、截排水、表土剥离、拦挡、消能池、全面整地等水土保持措施，部分弃渣场设置了拦档措施。 部分弃渣场截、排水措施尚未完成地，项目区存在重大变更情况，但未履行水土保持方案变更报批手续。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 12 | 云南省水利厅 | 国道213线兰州至磨憨公路磨黑至思茅段工程 | 普洱市交通局 | 2017年4月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：项目已经验收，故未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 13 | 云南省水利厅 | 玉溪（红龙厂）至临沧高速公路工程（普洱段）工程 | 云南省交通发展投资有限责任公司 普洱市交通投资(集团）有限责任公司临沧市公路开发投资有限公司 | 2017年4月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位未明确，跟建设单位联系不上，此次未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 14 | 云南省水利厅 | 国道213线元江至磨黑高速公路工程 | 元磨公路建设指挥部 | 2017年4月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位未明确，跟建设单位联系不上，此次未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 15 | 云南省水利厅 | 国道213线大开河至基诺山段公路改造工程 | 国道213线大开河至磨憨段公路改建工程建设指挥部 | 2017年4月25日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程实施的水土保持措施有工程措施、临时措施。 局部边坡裸露，存在随意弃渣问题；项目建设工程量大幅减少，弃渣场、取土场未启用，未向水利部门申请水土保持方案变更审批；水土保持监测工作开展滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 16 | 云南省水利厅 | 国道213线基诺山至勐远段公路改造工程 | 国道213线大开河至磨憨段公路改建工程建设指挥部 | 2017年4月25日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程实施的水土保持措施有工程措施、临时措施。 局部边坡裸露，存在随意弃渣问题；项目建设工程量大幅减少，弃渣场、取土场未启用，未向水利部门申请水土保持方案变更审批；水土保持监测工作开展滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 17 | 云南省水利厅 | 国道213线勐远至磨憨口岸段公路改造工程 | 国道213线大开河至磨憨段公路改建工程建设指挥部 | 2017年4月25日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程实施的水土保持措施有工程措施、临时措施。 局部边坡裸露，存在随意弃渣问题；项目建设工程量大幅减少，弃渣场、取土场未启用，未向水利部门申请水土保持方案变更审批；水土保持监测工作开展滞后。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 18 | 云南省水利厅 | 景洪市国道G214线景洪南过境线公路工程 | G214线景洪南过境线公路建设工程指挥部 | 2017年4月25日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程实施的水土保持措施有边坡防护工程、挡渣工程、截排水工程、植被恢复工程等；开展了水土保持监理、监测工作。 已施工路段防治范围内局部裸露，未能按照方案要求及时绿化；未将水土保持措施纳入主体工程或单独鉴定水土保持施工合同；已实施工程中改河工程未办理相关手续。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 19 | 云南省水利厅 | 新建玉溪至磨憨铁路（版纳段）工程 | 昆明铁路局滇南铁路建设指挥部 | 2017年4月27日-28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，并开展了后续的工程水土保持施工图设计；开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中在项目防治责任范围内相继实施相应的工程、植物及临时措施。 取土场截排水措施不完善，临时措施不到位，未按水土保持方案设计开挖，存在高陡边坡，有安全隐患；部分弃渣场截排水措施不完善，拦挡措施实施不及时，临时防护措施不到位；渣场位置、规模与水保方案相比变化较多，未向水利部门申请水土保持方案变更审批。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 20 | 云南省水利厅 | 景洪至勐宽二级公路工程 | 景洪至勐宽二级公路工程建设指挥部 | 2017年4月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，明确了水土保持管理的部门，开展了水土保持监测工作；工程建设中实施的水土保持施有边坡防护工程、挡渣工程、截排水工程、植被恢复工程等。 部分渣场渣面排水设施不完善，渣面和边坡冲刷较严重，截水沟未完全顺接到沟底，防冲刷设施不完善；部分渣场临时措施不完善。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 21 | 云南省水利厅 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路龙陵（龙卡山）至瑞丽（弄岛）段高速公路（德宏段）工程 | 云南龙瑞高速公路建设指挥部 | 2017年7月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测、评估工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、绿化等措施。剥离利用了部分地表土。各项水土保持措施运行良好。 弃渣场和临时用地尽快恢复治理，办理移交手续；尽快缴纳水土保持补偿费669.3万元；2017年底前完成水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 22 | 云南省水利厅 | 芒市芒瑞大道公路工程 | 芒市公路投资有限公司 | 2017年7月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，水土保持工程纳入主体一并招标，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了护坡、排水等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，部分弃渣场实施了拦挡、绿化等措施。剥离利用了部分地表土。 线路调整较大，尽快申请水土保持方案变更审批手续；完善弃渣场区水土保持措施，提高临河弃渣场防治标准；地表裸露区域采取植物措施；尽快开展水土保持监测工作；尽快缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 23 | 云南省水利厅 | 腾冲至陇川高速公路工程 | 云南腾陇高速公路建设指挥部 | 2017年7月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、沉沙等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，部分弃渣场实施了拦挡、截排水等措施。 弃渣场40个调整为66个，尽快申请水土保持方案变更审批手续；加强弃渣场区水土保持措施，确保安全运行；加强剥离表土和综合利用工作；尽快缴纳水土保持补偿费；汛期加强边坡巡查，发现隐患及时处理。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 24 | 云南省水利厅 | 潞西市遮放至陇川二级公路工程 | 德宏州重点公路建设指挥部 | 2017年7月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场、取土场实施了拦挡、截排水等措施，并进行了移交手续。剥离利用了部分地表土。 线路减少2km，弃渣场数量和位置调整，尽快申请水土保持方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费86.3万元；尽快组织水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 25 | 云南省水利厅 | 盈江县“3.10”地震灾后恢复重建大盈江（县城段）治理项目 | 盈江县水利局 | 2017年7月30日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了工程、植物、临时等水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 尽快缴纳水土保持补偿费3万元；尽快组织水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 26 | 云南省水利厅 | 盈江县槟榔江朗外河水电站工程 | 盈江县中控电力有限公司 | 2017年7月30日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 装机规模增加，弃渣场新增1处，尽快申请水土保持方案变更审批手续；尽快实施弃渣场水土保持措施，对进入河道的弃渣进行清理，恢复河道原貌；落实施工期间的临时措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 27 | 云南省水利厅 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路龙陵（龙卡山）至瑞丽（弄岛）段高速公路（保山段）工程 | 云南龙瑞高速公路建设指挥部 | 2017年7月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测、评估工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、绿化等措施。剥离利用了部分地表土。各项水土保持措施运行良好。 弃渣场和临时用地尽快恢复治理，办理移交手续；尽快缴纳水土保持补偿费669.3万元；2017年底前完成水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 28 | 云南省水利厅 | 腾冲县花园水库工程 | 腾冲市花园水库工程建设管理局 | 2017年11月7日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了地表土。已组织部分水土保持单位工程验收。 完善植物措施；按监测规程规范开展监测工作，并报送成果。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费18.05万元。 |
| 29 | 云南省水利厅 | 保山市小地方水库工程 | 保山市小地方水库工程建设管理局 | 2017年11月8日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。 主体工程变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；按监测规程规范开展监测工作；及时缴纳水土保持补偿费；依规程规范堆放弃渣，实施水保措施，采取综合防护措施；落实枢纽区临时措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 30 | 云南省水利厅 | 新建铁路大理至瑞丽线（保山段）工程 | 云桂铁路云南有限责任公司 | 2017年12月3日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。 主体工程变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；复核弃渣场选址合理性，完善弃渣场水土保持措施；做好表土剥离、收集、堆存及后期利用；按监测规程规范开展监测工作；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 31 | 云南省水利厅 | 省道S237线黄草坝至象达乡段二级公路改造工程 | 保山市黄南公路改建工程指挥部 | 2017年12月4日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 主体工程变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；建立水保管理制度，将水保监理纳入主体监理，督促施工中的水保措施质量和进度；做好表土剥离、收集、堆存及后期利用；按监测规程规范开展监测工作；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 32 | 云南省水利厅 | 保山至泸水高速公路（保山段）工程 | 云南保泸高速公路指挥部 | 2017年12月2日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施。 弃渣场位置调整较多，尽快申请水土保持方案变更审批手续；做好表土剥离利用；做好弃渣场选址、设计及措施落实，确保渣体稳定；加强临时措施；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 33 | 云南省水利厅 | 鲁甸6.5级地震后恢复重建水电铝项目 | 9153000021658149XB 云南铝业股份有限公司 | 2017年11月20日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的土石基本平衡。剥离利用了地表土。 提高水土保持意识；及时缴纳水土保持补偿费；完善水土保持措施；对剥离的表土进行统一堆存；加强水土保持监测工作，按要求及时上报监测资料；做好水土保持资料整理和存档工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 34 | 云南省水利厅 | 云南省牛栏江红石岩堰塞湖整治工程 | 91530621MA6K31UT33 云南水投牛栏江堰塞湖工程公司 | 2017年11月20日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 按照方案落实水土保持措施；及时缴纳水土保持补偿费；完善水土保持临时措施；尽快开展水土保持监测工作；做好水土保持资料整理和存档工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 35 | 云南省水利厅 | 国道213线玉碗至三江口段改建工程 | 11532125015141439E 大关县交通运输局 | 2017年11月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。已组织部分水土保持单位工程验收。 提高水土保持意识；进一步完善边坡挡墙、排水、植物措施，消除安全隐患；及时缴纳水土保持补偿费；弃渣场位置变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续;完善弃渣场水土保持措施；尽快开展水土保持监测工作；做好水土保持资料整理和存档工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 36 | 云南省水利厅 | 国家高速公路网G85渝昆高速麻柳湾至昭通段工程 | 59711784-1 云南麻昭高速公路指挥部 | 2017年11月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 提高水土保持意识；进一步完善弃渣场水土保持措施；及时缴纳水土保持补偿费；尽快开展水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 37 | 云南省水利厅 | 云南东源煤业集团有限公司塘房矿井工程 | 9153062776386013XQ 云南东源煤业集团有限公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组。 项目已经于2010年停工。待项目复工后，依法开展水土保持相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 38 | 云南省水利厅 | 云南华电镇雄电厂一期（2×600MW）新建工程 | 915306277535922073 云南华电镇雄发电有限公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 加快后续工作，如公路移交等事项；做好已建设施的维护、管理；进一步与水利局相关部门沟通，做好林口水库的防汛安全工作；加快灰场排水沟工作的审查和实施；灰场排水设施完成后，尽快开展水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 39 | 云南省水利厅 | 云南电网与南网主网鲁西背靠背直流异步联网工程 | 45020600001208 中国南方电网有限公司超高压输电公司 | 2017年11月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计,成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 进一步增强水土保持意识，及时开展监测工作，做好“三同时”制度；尽快完善裸露区域植被恢复；按规定开展水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费45.4万元。 |
| 40 | 云南省水利厅 | 华能云南滇东能源有限责任公司白龙山煤矿一井建设项目（3.0Mt/a) | 91530325748281375K 华能云南滇东能源有限责任公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 项目现阶段已经停工。待工作复工后，及时开展水土保持相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费56万元。 |
| 41 | 云南省水利厅 | 云南滇东煤电白龙山煤矿工程 | 91530325748281375K 华能云南滇东能源有限责任公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 项目现阶段已经停工。待项目复工后，依法开展水土保持监测、监理等相关工作；尽快完善水土保持方案变更手续；尽快办理项目名称变更手续。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 42 | 云南省水利厅 | 云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿二井建设项目（1.80Mt/a) | 77046107-3 华能云南滇东雨汪能源有限公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计,履行了方案变更审批备案手续，成立了水土保持领导小组。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 项目2010年3月至今停工。待工作复工后，及时开展水保监测、监理等工作；复工后，及时交纳水保补偿费；核实批复方案，如有重大变更，及时办理变更手续。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 43 | 云南省水利厅 | 云南滇东煤电二期工程（雨汪煤电一体化工程）煤矿部分 | 77046107-3 华能云南滇东雨汪能源有限公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 项目2010年3月至今停工。待工作复工后，及时开展水保监测、监理等工作；复工后，及时交纳水保补偿费；核实批复方案，如有重大变更，及时办理变更手续。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 44 | 云南省水利厅 | 华能云南滇能源有限公司白龙山煤矿三井建设项目（3.00Mt/a) | 91530325748281375K 华能云南滇东能源有限责任公司 | 2017年11月22日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，履行了方案变更审批备案手续，成立了水土保持领导小组。 项目未开工。待项目核准开工后，依法开展水土保持相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 45 | 云南省水利厅 | 云南省国道主干线GZ65胜境关至曲靖段高速公路工程 | 胜曲高速公路指挥部 | 2017年11月23日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，履行了方案变更审批备案手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 及时依法依规开展水保设施验收，完善水保相关手续。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 46 | 云南省水利厅 | 国家高速路网G56杭州至瑞丽高速公路宣威至曲靖段工程 | 91530121309655611E 中交云南高速公路发展有限公司 | 2017年11月23日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 取土场、弃渣场位置变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续;及时交纳水保补偿费;尽快完善渣场、料场等水保措施;尽快开展水土保持验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 47 | 云南省水利厅 | 普宣高速公路工程 | 云南省公路投资有限公司 | 2017年11月23日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：项目已经验收，故未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 48 | 云南省水利厅 | 国家高速公路网G85渝昆高速待补至功山段工程 | 云南省公路开发投资有限责任公司 | 2017年11月23日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：项目已经验收，故未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 49 | 云南省水利厅 | 丽江（白汉场）至香格里拉高速公路（丽江段）工程 | 云南丽香高速公路投资开发有限公司 | 2017年11月23日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。 项目线路调整，渣场位置发生变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；弃渣量超过50万m3的需开展专项设计，进行稳定性论证；及时清理倒入金沙江的弃渣，论证渣场选址合理性，如不合理，重新进行选址；严格按照规范弃渣，完善拦挡及截排水措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 50 | 云南省水利厅 | 新建丽江至香格里拉铁路（丽江段）工程 | 滇西铁路有限责任公司 | 2017年11月23日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。 新增4个弃渣场，尽快申请水土保持方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；严格按照规范弃渣，完善弃渣场水土保持措施；对沿路堆放的弃渣进行清理，集中堆放至指定弃渣场；监测单位要加强监测工作，严格履行监测职责；严格落实水保“三同时”制度，对裸露区域及时进行植被恢复。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 51 | 云南省水利厅 | 金沙江中游电站500KV交流配套工程 | 云南电网有限责任公司建设分公司 | 2017年11月24日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 塔基数量、施工道路等存在变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；完善裸露区域植物措施；尽快组织水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 52 | 云南省水利厅 | 金沙江中游梨园水电站工程 | 云南华电梨园分公司 | 2017年11月24日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 表土堆存场、移民安置工程分散弃渣场未启用，石料厂存在变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；完善弃渣场及进场道路裸露区域植物措施；完善排水沟工程。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 53 | 云南省水利厅 | 丽宁公路丽江古城至宁蒗县城段扩建工程 | 丽宁公路改扩建工程建设指挥部 | 2017年11月25日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 完善植物措施；加强表土剥离工作，堆放在指定位置，并采取措施；尽快对4#渣场开展专项设计，实施措施，及时将冲入金安桥水电站库区附近的弃渣清理掉；依法开展水土保持监测工作；规范弃渣堆放，在指定位置弃渣，并做到“先拦后弃”。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 54 | 云南省水利厅 | 云南省金沙江金安桥水电站工程 | 金安桥水电站有限公司 | 2017年11月26日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 尽快完善弃渣场的水土保持措施；严格落实水保方案批复的措施；尽快完善2#、3#弃渣场和石料厂的移交手续；依法缴纳剩余64.01万元水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费110万元。 |
| 55 | 云南省水利厅 | 云南省泸沽湖机场专用公路工程 | 云南省宁蒗县泸沽湖机场建设协调领导小组办公室 | 2017年11月26日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位未明确，跟建设单位联系不上，此次未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 56 | 云南省水利厅 | 新建玉溪至磨憨铁路（玉溪段）工程 | 91532500775544396N 滇南铁路有限责任公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了部分拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 项目取土场、弃渣场发生重大变化，尽快申请水土保持方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；严格按照规格实施水土保持措施，做到“先拦后弃”。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 57 | 云南省水利厅 | 云南省红河桥头水电站“三通一平”工程 | 云南省红河桥头水电站 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，项目现阶段还未开工。 项目未开工。待项目核准开工后，依法开展水土保持相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 58 | 云南省水利厅 | 云南省红河嘎洒江一级水电站工程 | 915304277972144788 中国水电顾问集团新平开发有限公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了地表土。 加强已扰动区域水土保持防治，及时实施渣场拦挡措施，做好水土保持监测，加强管理；工程复工后严格按照水保方案落实各项水保防治措施，及时缴纳水保补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 59 | 云南省水利厅 | 国高网G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程 | 91530000MA6K66U301 云南弥玉投资开发有限公司 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。 及时开展水土保持监测工作；及时缴纳水保补偿费；做好表土剥离和利用；尽快完善渣场措施，做到“先拦后弃”。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 60 | 云南省水利厅 | 国高网G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段 | 91530000MA6K650U82 云南玉楚高速公路投资开发有限公司 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。 及时开展水土保持监测工作；及时缴纳水土保持补偿费；加强水土保持管理，落实 “三同时”制度，严格按照水土保持方案实施各项水土保持措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 61 | 云南省水利厅 | 大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程 | 玉溪矿业有限公司 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：项目已经验收，故未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 62 | 云南省水利厅 | 文山至麻栗坡高速公路工程 | 91532600MA6K8NMA4D 中交文山高速公路建设发展有限公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案。 项目现阶段还未开工，项目开工后按照水土保持方案开展相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 63 | 云南省水利厅 | 蒙自-文山-砚山高速公路工程 | 91530121309655611E 中交云南高速公路建设发展有限公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了地表土。已组织水土保持单位工程验收。 项目弃渣场变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；及时缴纳水土保持补偿费；完善弃渣场、取土场水土保持措施；尽快修复回龙水库损毁的灌排沟；及时清理施工垃圾；及时开展水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 64 | 云南省水利厅 | 云南省高速公路网S21丘北至马关高速公路文山至马关段工程 | 91532600MA6K8NMA4D 中交文山高速公路建设发展有限公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。 项目处于施工准备期，施工期间严格执行水土保持方案；及时缴纳水土保持补偿费；做好施工阶段的临时措施，做好表土剥离工作；定点弃渣，先拦后弃；及时开展水土保持监测、监理工作；同步整理档案，方便验收工作；及时与地方水利部门沟通、联系。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 65 | 云南省水利厅 | 云南省高速公路网S19广南至兴街高速公路广南至那洒段工程 | 91532600MA6K8NL57U 文山州广那高速公路投资建设开发有限公司 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区实施了拦挡、排水、植物等水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场。剥离利用了部分地表土。 严格执行水土保持方案；及时进行水土保持方案的变更手续；加强施工管理，做好施工期的临时水保措施；弃渣集中弃往指定的弃渣场，并提前做防护、排水措施；及时开展水土保持监测、监理工作；重视水土保持资料的收集整理；及时缴纳水土保持补偿费；加强与地方水利部门的沟通。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 66 | 云南省水利厅 | 云南省文山州德厚河流域白牛厂汇水外排工程 | 91532600662648201W 文山州水利水电集团 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案。 项目现阶段还未开工，项目开工后按照水土保持方案开展相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 67 | 云南省水利厅 | 云南永仁至富宁±500kV直流输变电工程 | 云南电网公司 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：项目已经验收，故未检查。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 68 | 云南省水利厅 | 云南国能煤电有限公司弥勒山心村露天煤矿扩建工程 | 91532526790264691T 云南国能煤电有限公司 | 2017年11月27日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，地表土剥离后进行了综合利用。已组织水土保持单位工程验收。 项目有重大变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；运行期间加强水土保持措施；加强水土保持监测工作；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 69 | 云南省水利厅 | 云南省小龙潭矿务局五期扩建工程 | 915325022179220650 云南省小龙潭矿务局 | 2017年11月27日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，地表土剥离后进行了综合利用。已组织水土保持单位工程验收。 做好采区、排土场的水土保持设施；加强临时措施；排水沟及时清淤，加强建设后管护；及时开展水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 70 | 云南省水利厅 | 云南省红河州建水县七棵树风电场工程 | 91532524599326102E 建水新天风能有限公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，部分地表土剥离后进行了综合利用。 加强重视水土保持工作，尽快督促监测单位工作，尽快落实整改意见；加强水保措施；尽快申请水土保持方案变更审批手续；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 71 | 云南省水利厅 | 云南国际铁路通道新建玉溪至蒙自铁路工程 | 91532500775544396N 滇南铁路有限责任公司 | 2017年11月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，地表土剥离后进行了综合利用。 完善水土保持措施，加强渣场植物措施，做好补植补种；尽快落实水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 72 | 云南省水利厅 | 云南红河马堵山水电站工程 | 915325007972279224 红河广源马堵山水电开发有限公司 | 2017年11月29日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、截排水和绿化措施，地表土剥离后进行了综合利用，已组织水土保持单位工程验收。 及时办理弃渣场的移交手续，做好弃渣场的水保措施；同周边项目做好水土流失责任划分；尽快完善相关水保设施后，组织水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 73 | 云南省水利厅 | 金平县长安金矿2000t/d采选改扩建工程 | 91532530757153252D 金平县长安矿业有限公司 | 2017年11月30日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，履行了方案变更审批备案手续,成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、截排水和绿化措施，地表土剥离后进行了综合利用，已组织水土保持单位工程验收。 对排土场进行专项设计，尽快落实水土保持措施；对不再扰动的区域及时开展植被恢复；加强临时堆场的水保措施，对以前遗留的问题进行排查整改；对存在的变更，及时办理变更手续；尽快缴纳水土保持补偿费；完善相关水保措施后，尽快组织水保设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 74 | 云南省水利厅 | 新建铁路昆明至河口线蒙自至河口段工程 | 91532500775544396N 滇南铁路有限责任公司 | 2017年12月1日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计,成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，地表土剥离后进行了综合利用，已组织水土保持单位工程验收。 监测单位进一步加强监测工作；及时办理变更手续；移交渣场要明确责任；做好水保设施的后期管护，对排水等及时清淤；完善各项工作后，尽快组织水保设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 75 | 云南省水利厅 | 黄登水电站工程 | 华能澜沧江水电有限公司 | 2017年11月30日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，部分地表土剥离后进行了综合利用。已组织水土保持单位工程验收。 按施工时序要求，清除大坝施工围堰的土石；对取料场挡护措施外的石料进行清理；加强弃渣调运管理；加强弃渣场巡查监测，发现隐患及时处理；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 76 | 云南省水利厅 | 云南澜沧江大华桥水电站工程 | 华能澜沧江水电有限公司 | 2017年11月30日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，部分地表土剥离后进行了综合利用。已组织水土保持单位工程验收。 加强弃渣场排水、植物、临时措施等，弃渣应分层碾压；道路垮塌后的土石及时清运至渣场；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 77 | 云南省水利厅 | 怒江民用机场工程试验段一期场区平整工程 | 云南机场集团有限公司 怒江民用机场建设指挥部 | 2017年12月1日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，现阶段项目还未开工。 项目开工后按批复的水土保持方案实施各项水保措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 78 | 云南省水利厅 | 怒江新寨机场专用公路工程 | 怒江州公路开发投资有限公司 | 2017年12月1日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，部分弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，部分地表土剥离后进行了综合利用。 工程存在重大变更，尽快申请水土保持方案变更审批手续；尽快处理老窝河边弃渣，运至指定弃渣场；尽快开展水土保持监测工作；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 79 | 云南省水利厅 | 保山至泸水高速公路（怒江境内）工程 | 云南保泸高速公路指挥部 | 2017年12月2日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施。 弃渣场位置调整较多，尽快申请水土保持方案变更审批手续；做好表土剥离利用；做好弃渣场选址、设计及措施落实，确保渣体稳定；加强临时措施；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 80 | 云南省水利厅 | 滇藏新通道（云南境）丙中洛至滇藏界公路改建工程 | 贡山丙中洛至吉瓦图公路改建工程指挥部 | 2017年12月2日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案。由于修路，道路不通畅，无法进入项目现场检查，故要求建设单位提交书面自查报告。 项目应该严格按照水土保持方案开展水土保持工作，及时开展监测工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 81 | 云南省水利厅 | 新建祥云（大理）至临沧铁路（大理段）工程 | 915300002165678829 滇西铁路有限责任公司 | 2017年12月5日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，正在办理水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区正在落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至69个弃渣场，大部分弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，地表土剥离后进行了综合利用。 弃渣场位置调整、弃渣场存放地点增加，未向水利部门申请水土保持方案变更审批，需尽快完善报批；提高水土保持意识，水土保持措施有待加强；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 82 | 云南省水利厅 | 新建铁路大理至瑞丽线（大理段）工程 | 915300002165678829 滇西铁路有限责任公司 | 2017年12月6日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，正在办理水土保持方案变更手续，成立了水土保持领导小组，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区正在落实水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场，大部分弃渣场实施了拦挡、排水、土地整治等措施，剥离利用了部分地表土。 水土保持方案存在重大变更，未向水利部门申请水土保持方案变更审批，需尽快完善报批；加强临时措施；加强表土剥离、收集和利用；监测单位做好指导、督促和评价工作；加强水土保持档案管理；及时缴纳水土保持补偿费。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 83 | 云南省水利厅 | 巍山扎村金矿1500t/d采选工程 | 91532927683775625 巍山县扎村金矿有限公司 | 2017年12月6日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放。 因黄金市场不景气，金价低，金矿盈利困难，该工程一直未投入生产，现处于停工状态。待项目正常运行时，落实水土保持相关工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 84 | 云南省水利厅 | 云南省澜沧江苗尾水电站工程 | 915300007194494905 苗尾.功果桥水电工程建设管理局 | 2017年12月7日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，履行了水土保持方案变更手续，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石大部分运至指定弃渣场堆放，弃渣场已实施拦挡、排水、绿化等措施，临时施工占地正在整治恢复，已组织水土保持单位工程验收。 完善局部区域水土保持设施；加强渣场、料场等监测和巡查工作，确保安全运行；水土保持设施完成后，组织水土保持设施验收。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 85 | 云南省水利厅 | 省道S304线鹤庆至剑川段公路工程 | 115329324326844187 鹤庆县交通运输局 剑川县交通运输局 | 2017年12月8日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放。剥离利用了部分地表土。 提高水土保持意识，尽快开展水土保持监测工作；加强水土保持临时措施；弃渣场及时进行治理；加强表土剥离、收集和利用；加强水土保持档案管理；州县水行政部门做好指导、督促和检查工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 86 | 云南省水利厅 | 鹤庆北衙矿业有限公司生态环境恢复工程及铁选厂资源综合利用改造工程—落家井排土场扩容工程 | 9153293270984776X9 鹤庆北衙矿业有限公司 | 2017年12月8日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放。剥离利用了部分地表土。已组织水土保持单位工程验收。 提高水土保持意识，制定优化科学的弃渣方案，加强弃渣场水土保持设施；尽快完善弃渣场下游搬迁工作；加强渣场监测和巡查工作，确保安全运行；尽快完成弃渣场稳定性分析；加强水土保持临时措施；监测单位认真履行职责；加强水保档案管理；州县水行政部门做好指导、督促和检查工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 87 | 云南省水利厅 | 改建铁路成昆线广通至昆明段扩能改造工程 | 91532300MA6K750E22 昆明铁路局广昆铁路建设指挥部 | 2017年12月5日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放。剥离利用了部分地表土。 项目存在变更，尽快履行水保方案变更审批手续；增加复垦区域的覆土厚度达到设计要求；按要求布设施工便道排水沟，完善弃渣场排水及拦挡设施；尽快开展水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 88 | 云南省水利厅 | 成昆铁路永仁至广通段扩能工程 | 91532300MA6K750E22 滇中铁路建设指挥部 | 2017年12月6日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放。 项目弃渣场变更，尽快履行水保方案变更审批手续；按要求剥离表土；完善弃渣场水土保持措施；完善施工便道排水设施，下边坡随意弃渣清至弃渣场；完善水土保持植物措施；及时向各级水行政主管部门报送监测资料及反馈监督检查意见落实情况。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 89 | 云南省水利厅 | 楚大（姚）高速公路工程 | 91532300MA6K8AHG6W 楚姚高速公路有限公司 | 2017年12月7日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放。 项目弃渣场变更，尽快履行水保方案变更审批手续；按要求剥离表土；按要求完善水保临时设施；完善弃渣场水保持措施；完善施工便道水保措施，禁止弃渣随意倾倒，已倾倒的清至弃渣场；一标段-工区6#弃渣场重新选址，并转运走以堆弃渣；完善水保植物措施；及时开展监测工作，向各级水行政主管部门报送监测资料及反馈监督检查意见落实情况。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 90 | 云南省水利厅 | 省道S317楚姚线尾段姚安县城至光禄改造工程 | 11532325015174572R 姚安县交通运输局 | 2017年12月7日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 尽快办理弃土场水土保持相关的移交手续；尽快缴纳水土保持补偿费；按要求开展水土保持监测工作；完善水土保持措施；完善施工便道排水设施，下边坡随意弃渣清至弃渣场；工程完工后，及时开展水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 91 | 云南省水利厅 | 国道G320线-平浪至楚雄牛凤龙龙公路项目 | 12530000356072486E 国道320线安丰营至天中堂段公路改建工程建设指挥部 | 2017年12月8日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。 项目主体和弃渣场变更，尽快履行水保方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；按要求剥离表土；完善弃渣场水土保持措施；水土保持监测单位应按要求开展遥感监测；完善水土保持植物措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 92 | 云南省水利厅 | G320线牛凤龙至天申堂段改建工程 | 12530000356072486E 国道320线安丰营至天中堂段公路改建工程建设指挥部 | 2017年12月8日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。 项目主体和弃渣场变更，尽快履行水保方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；按要求剥离表土；水土保持监测单位应按要求开展遥感监测；完善水土保持植物措施。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 93 | 云南省水利厅 | 丽江（白汉场）至香格里拉高速公路工程(香格里拉段）工程 | 91530000086365931T 云南丽香高速公路投资开发有限公司 | 2017年12月19日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。 项目主体和弃渣场变更，尽快履行水保方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；按要求剥离表土；超量超高弃渣场应做专项设计和安全评价，并完善弃渣场水土保持措施；按规范开展水土保持监测工作；加强水土保持档案管理。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 94 | 云南省水利厅 | 新建铁路丽江至香格里拉线（香格里拉段）工程 | 35187833-3 滇西铁路建设指挥部 | 2017年12月19日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 项目弃渣场变更，尽快履行水保方案变更审批手续；尽快缴纳水土保持补偿费；按要求剥离表土；完善弃渣场水土保持措施；花椒坡弃渣场建议另外选址，清运弃渣；完善施工场地水土保持措施；加强水土保持档案管理。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 95 | 云南省水利厅 | 小中甸水利枢纽工程 | 91533400566207721A 迪庆州小中甸水利枢纽工程开发投资有限责任公司 | 2017年12月19日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 尽快缴纳水土保持补偿费；完善各区域水土保持措施；施工场地尽快拆除并完善水土保持措施；尽快开展水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 96 | 云南省水利厅 | 云南澜沧江乌弄龙水电站工程 | 915334236836689738 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电工程建设管理局 | 2017年12月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 尽快缴纳水土保持补偿费；完善弃渣场水土保持措施；水土保持监测单位应该按照规范开展遥感监测；加强水土保持设施巡查管护工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 97 | 云南省水利厅 | 澜沧江里底水电站工程 | 915334236836689738 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电工程建设管理局 | 2017年12月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，建设产生的废弃土石运至指定弃渣场堆放，实施了水土保持措施。剥离利用了部分地表土。 尽快缴纳水土保持补偿费；完善弃渣场、料场水土保持措施；水土保持监测单位应该按照规范开展遥感监测；加强水土保持设施巡查管护工作。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 98 | 云南省水利厅 | 梅里雪山景区公路改造工程 | 915334226908752929 德钦梅里雪山国家公园开发经营有限公司 | 2017年12月21日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计，成立了水土保持工作领导机构，开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施。 尽快开展水土保持监测工作；加强水土保持设施巡查管护工作；尽快组织水土保持设施验收工作。 水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。 |
| 99 | 云南省水利厅 | 玉溪（红龙厂）至临沧高速公路工程（临沧段）工程 | 91530000MA6K3QPCOE云南玉临高速公路有限责任公司 | 2017年12月26日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计以及监理工作，按水土保持方案实施了部分措施，但未开展水土保持监测工作，渣场发生变更未履行变更手续，未进行表土剥离，弃渣未按分层碾圧的原则堆放，渣场下游未实施拦挡和截排水措施，存在向河道弃渣现象，桥梁工程下方地表裸露，没有进行植被恢复。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 100 | 云南省水利厅 | 新建祥云（大理）至临沧铁路（临沧段）工程 | 915300002165678829滇西铁路有限责任公司 | 2017年12月27日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计以及监测、监理工作，按水土保持方案实施了部分措施。渣场变更较大，未履行变更手续；隧道进口弃渣场拦挡措施不完善，周边未实施截排水措施，弃渣场生活垃圾等乱堆乱放，严重影响渣体稳定。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 101 | 云南省水利厅 | 省道S312线云县至凤庆公路工程 | 915309007312351103临沧市公路建设开发有限责任公司 | 2017年12月27日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了监理工作，按水土保持方案实施了部分措施。未开展水土保持监测工作，项目存在变更，未履行变更手续，未进行表土剥离，取土场未按要求进行分台削坡，弃渣场未按要求实施截排水措施，未及时进行植被恢复。 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 102 | 云南省水利厅 | 临沧至清水河高速公路工程 | 91530900MA6K6NDJXW云南临清高速公路有限公司 | 2017年12月26日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了监理工作，按水土保持方案实施了部分措施。未开展水土保持监测工作，项目存在变更，未履行变更手续, 未进行表土剥离,存在随意弃渣现象，弃渣场截排水措施不完善，临时防护措施不到位． 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 103 | 云南省水利厅 | 糯扎渡电站库区航运基础设施建设工程 | 临沧市交通运输局 | 2017年12月26日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计以及监测、监理工作，按水土保持方案实施了部分措施。项目区的高陡开挖边坡防护措施不到位，没及时进行植被恢复，还存在地表裸露区域． 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |
| 104 | 云南省水利厅 | 沧源县黄小线立新至孟定段公路工程 | 915309007312351103临沧市公路建设开发有限责任公司 | 2017年12月28日 | 抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。 抽查内容： （一）水土保持工作组织与管理情况； （二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况； （三）表土剥离、保存和利用情况； （四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况； （五）水土保持措施落实情况； （六）水土保持监测、监理工作开展情况； （七）水土保持补偿费缴纳情况； （八）水土保持设施验收情况。 | 方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，按水土保持方案实施了部分措施．项目线路存在变更，未履行变更手续，未进行表土剥离，沿线开挖边坡未实施防护措施，沿线存在随意乱弃渣现象，渣场下游和周围未实施拦挡和截排水措施，跨越箐沟路段，未采取有效的顺接排水措施． 水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。 |