云南省水利厅双随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	项目法人或建设单位
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程
	云南华丽高速公路建设指挥部
	2018年7月19日
	抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石方部分运至指定弃渣场。
部分弃渣场选址不合理，渣场水土保持措施不完善，未按设计进行堆渣；表土未剥离和收集利用；未开展水土保持监测工作；项目存在重大变更，未履行方案变更手续。建议完善水土保持措施，依法依规开展监测工作，尽快落实变更手续，及时缴纳水土保持补偿费。
　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	2
	云南省水利厅
	勐腊至腊满（口岸）公路
	勐腊县交通运输局
	2018年11月8日
	抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案。
项目还未实施。待项目开工后，依法依规开展水土保持相关工作。
　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	3
	云南省水利厅
	澜沧江上游沿江公路德钦县大石头至云岭公路
	德钦县交通运输局
	2018年11月21日
	抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案。
项目未建设。项目线路走向与维西至德钦公路改建公路走向一致，维西至德钦公路改建公路已建成并通过水土保持设施验收，验收批文号：云水保许[2014]112号。


	4
	云南省水利厅
	澜沧江上游梯级电站500kV送出工程（托巴电站至新松换流站线路工程）
	91530000916522909Q云南电网有限责任公司建设分公司
	2018年12月22日
	抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监测、监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，已组织水土保持单位工程验收，已委托水土保持设施验收单位。
项目局部塔基残留生活和建筑垃圾，未实施场地平整和绿化措施，部分塔基绿化效果较差；部分施工场地残留建筑垃圾，未实施绿化措施；施工、监理单位相关水土保持资料未整编完成。建议落实各区域水土保持措施，完善资料，尽快开展水土保持设施自主验收工作。
　　水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。

	5
	云南省水利厅
	澜沧江上游梯级电站500kV送出工程（乌弄龙电站至托巴电站乌弄龙电站经里底电站至托巴电站线路工程）
	91530000916522909Q云南电网有限责任公司建设分公司
	2018年12月22日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监测、监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施，剥离收集了表土，已组织水土保持单位工程验收，已组织水土保持设施自主验收。
项目施工临时场地存在建筑垃圾；塔基绿化措施不达标，下方及周边堆存土方未实施拦挡措施。建议清理施工场地建筑垃圾，并实施覆土绿化；塔基和周边完善植物措施，并增加编织袋拦挡。
　　水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。

	6
	云南省水利厅
	祥云县清水河水库工程
	12532923072456525D祥云县清水河水库工程建设管理局
	2018年12月24日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监测、监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的部分废弃土石方运至指定弃渣场。
项目料场植被恢复不佳；弃渣场截排水措施不完善；项目存在渣场等重大变更，未履行水土保持方案变更报批手续；监测单位工作不到位。建议按照水土保持方案完善措施，尽快落实变更手续，及时缴纳水土保持补偿费，依法依规开展水土保持监测工作。
　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	7
	云南省水利厅
	祥云财富工业园区铁路专线建设项目
	91532923MA6KQ46N5B祥云财富铁路专用线投资建设开发有限责任公司
	2018年12月25日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石方运至指定弃渣场。
项目临时弃渣场措施未实施；表土剥离不到位；项目存在变更，未履行水土保持方案变更报批手续；未依法依规开展监测工作。建议尽快落实变更手续，及时缴纳水土保持补偿费，依法依规开展监测工作，按方案设计完善水土保持设施。
　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	8
	云南省水利厅
	云南中石油昆仑燃气有限公司祥云支线天然气管道建设项目
	915301006908755247云南中石油昆仑燃气有限公司
	2018年12月25日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施。
项目存在变更，未履行水土保持方案变更报批手续；建议尽快落实变更手续；加强已有水土保持措施管护；及时开展水土保持设施自主验收工作。
　　水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。

	9
	云南省水利厅
	大理机场改扩建工程
	915329007134683832云南机场集团有限责任公司大理机场
	2018年12月25日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了水土保持措施。
项目存在变更，未履行水土保持方案变更报批手续；土方去向证明文件材料不充分。建议尽快落实变更手续，补充土方去向资料，及时缴纳水土保持补偿费，及时开展水土保持设施自主验收工作。
　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	10
	云南省水利厅
	新建玉溪至磨憨铁路（普洱境内）
	91532500775544396N滇南铁路有限责任公司
	2018年12月25日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，履行了部分方案变更手续，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、拦挡、植物等措施，已组织水土保持单位工程验收。
部分弃渣场拦挡、截排水、临时和植物措施不到位，存在溢渣现象；表土未完全剥离；项目存在渣场等重大变更，部分弃渣场未履行水土保持方案变更报批手续。建议按照水土保持方案设计落实相关措施，完善变更手续，尽快缴纳水土保持补偿费，加强施工单位的水土保持意识。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	11
	云南省水利厅
	云南省思茅至澜沧高速公路
	91530800577290030B普洱交通建设投资（集团）有限责任公司
	2018年12月25日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、拦挡、植物等措施。
部分弃渣场截排水、临时和植物措施不到位，存在溢渣现象；表土未完全剥离；项目存在渣场等重大变更，未履行水土保持方案变更报批手续；建议按照水土保持方案设计落实相关措施，落实变更手续，尽快缴纳水土保持补偿费，加强施工单位的水土保持意识。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	12
	云南省水利厅
	省道S219线莲花至普洱河公路工程
	思茅区交通运输局
	2018年12月26日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，落实了水土保持资金。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、拦挡、植物等措施。
部分弃渣场截排水、临时和植物措施不到位，未按要求进行堆渣；表土未完全剥离；未开展水土保持监测和监理工作；未明确水土保持工作职责，建议按照水土保持方案设计落实相关措施，缴纳水土保持补偿费，依法依规开展水土保持监理和监测工作。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	13
	云南省水利厅
	云龙县包罗水库工程
	115329290152500880云龙县水务局
	2018年12月26日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施。
料场植物措施不到位。建议加强植被恢复和已有措施的管护工作。

　　水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。

	14
	云南省水利厅
	大理矿业开发有限公司洱源腊坪钛矿采选厂
	91532900792876632Q大理矿业开发有限公司
	2018年12月27日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案。
项目已经停止生产多年，未开工建设。建议对裸露区域完善植物措施；如恢复生产及时缴纳水土保持补偿费，并落实水土保持措施；如需要闭矿，按照相关要求办理。
　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	15
	云南省水利厅
	绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目（一期）
	9153000021658149XB云南铝业股份有限公司
	2018年12月27日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，进行了表土收集和利用。
临时堆土措施不完善；水土保持监测滞后；项目存在渣场等重大变更，未履行水土保持方案变更报批手续。建议按照水土保持方案设计落实相关措施，缴纳水土保持补偿费，落实方案变更手续，加强水土保持监测工作。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	16
	云南省水利厅
	安定至普洱（团结）公路工程文东至团结段
	91530800577290030B普洱交通建设投资（集团）有限责任公司
	2018年12月27日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、拦挡、植物等措施。
部分弃渣场未进行稳定性评估、专项设计和防洪影响评价，堆渣边坡未按方案设计堆放，临时和植物措施滞后；表土未完全剥离。建议按照水土保持方案设计落实相关措施；缴纳水土保持补偿费；对临河、涉水渣场补充防洪影响评价等资料，依法依规剥离表土。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	17
	云南省水利厅
	景东至文东高速公路项目
	91530800577290030B普洱交通建设投资（集团）有限责任公司
	2018年12月27日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、植物等措施。
弃渣场未实施拦挡和截排水措施，部分渣场占用河滩地影响行洪，临时和植物措施滞后；取土场未按规范取土，无工程措施。建议按照水土保持方案设计落实相关措施，尽快落实方案变更手续，缴纳水土保持补偿费。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。

	18
	云南省水利厅
	省高网S37泸沽湖至宁洱高速公路南涧至景东段
	91530800577290030B普洱交通建设投资（集团）有限责任公司
	2018年12月28日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、拦挡、植物等措施，已组织水土保持单位工程验收。
部分弃渣场截排水、临时措施不到位，堆渣边坡较陡；表土未完全剥离；项目存在渣场、取土场等重大变更，未履行水土保持方案变更报批手续。建议按照水土保持方案设计落实相关措施，尽快落实变更等手续，按要求进行表土剥离，依法依规开展水土保持监测工作。

　　水土保持补偿费缴纳情况：向省水利厅缴纳了水土保持补偿费。

	19
	云南省水利厅
	景东县文井镇清凉至大朝山东镇（大朝山电站）公路
	11532724015226969M景东县交通运输局
	2018年12月28日
	    抽查项目：对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况、水土保持补偿费征收情况抽查。
抽查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；
（八）水土保持设施验收情况。
	   方案实施和运行情况：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，成立了水土保持工作领导机构，落实了水土保持资金。开展了水土保持监理、监测工作。工程建设中主体工程防治区落实了部分水土保持措施，建设产生的废弃土石部分运至指定弃渣场堆放，部分弃渣场已实施表土剥离、拦挡、植物等措施。
部分弃渣场挡土墙偏低，截排水、临时和植物措施不到位；沿线边坡裸露；水土保持监测委托滞后；表土未完全剥离。建议按照水土保持方案设计落实相关措施，尽快缴纳水土保持补偿费，按要求进行表土剥离，依法依规完善监测工作。

　　水土保持补偿费缴纳情况：未缴纳水土保持补偿费。


